商城县2022年整合财政涉农资金水土保持项目

招   标   文   件

招标编号：sczb2022071

招  标 人：商城县国家水土保持重点工程建设管理局

监督部门：商城水利局

招标代理机构：中乾立源工程咨询有限公司

日    期：二 零 二 二 年 八 月

目录

第一章 招标公告 	  1

第二章 投标人须知 	 4

1.总则 	 10

2. 招标文件 	 12

3.投标文件 	 13

4、投标 	 15

5. 开标 	 16

6. 评标 	 18

7. 合同授予 	 20

8. 重新招标和不再招标 	 21

9. 纪律和监督 	 21

10. 需要补充的其他内容 	 22

附件一： 开标记录表 	 23

附件二： 问题澄清通知 	 24

附件三： 问题的澄清 	 25

第三章评标办法(综合评估法)  	 26

1. 评标方法 	 30

2. 评审标准 	 30

3. 评标程序 	 31

3.4 评标结果 	 32

第四章 合同条款及格式 	 33

第五章 工程量清单(另附)  	 35

第六章 图纸 	 36

第七章 技术标准和要求 	 37

第八章 投标文件格式 	 38

第⼀章  招标公告

商城县2022年整合财政涉农资金水土保持项目 招标公告

招标编号：  sczb2022071

# 1.  招标条件

商城县2022年整合财政涉农资金水土保持项目已经批准建设，招标人为商城县国家水土保持重点工程建设管理局，建设资金来源为整合财政涉农资金。项目已具备招标条件，现对该项目进行公开招标。

# 2.  项目概况与招标范围

2.1 项目名称：商城县2022年整合财政涉农资金水土保持项目

2.2 项目地点：商城县汪桥镇境内

2.3 项目建设内容及规模：本项目为商城县2022年整合财政涉农资金水土保持项目，位于商城县汪桥镇境内，项目区小流域治理面积10.5km2,其中发展经济林18.0hm2(主要为油茶、菊花），封禁治理1032.0hm2；大塘整修10座，U40型渠道410m；标志牌2座等工作内容，具体详见工程量清单。

2.4 项目总投资：1951322.36元。

2.5 计划工期：120 日历天

2.6 招标范围：本工程工程量清单内包含的所有内容。

2.7 质量要求：合格，达到国家相关质量验收要求。

2.8 标段划分：本次招标分为1个标段，具体标段内容如下：

| 标段编号 | 建设内容 |
| --- | --- |
| sczb2022071 | 项目区小流域治理面积10.5km2,其中发展经济林18.0hm2(主要为油茶、菊花），封禁治理1032.0hm2；大塘整修10座，U40型渠道410m；标志牌2座等 |

# 3 .投标人资格要求

3.1 本次招标要求投标人须具有独立法人资格，具有有效的三证合一的营业执照。

3.2 投标人具有水利水电工程施工总承包叁级及以上资质，且企业安全生产许可证在有效 期内；拟任项目经理应具备水利水电工程专业贰级及以上建造师注册证书 (不含建造师临时执 业资格) ，技术负责人应具有中级及以上技术职称，项目经理及专职安全员应取得水利行政主管部门核发的安全生产考核合格证；

3.3 拟任本工程项目经理、技术负责人、专职安全员不得有在建工程，并出具无在建工程承诺书。若主要参建人员承担的合同工程已完工或变更手续齐全以及其他符合规定情形的，应在投标文件中提供相应证明材料，可视为无在建工程，投标文件递交截止时间后提供的不予认可；

3.4 投标人近三年财务状况良好，企业没有被接管、冻结、破产状态(投标人自行承诺) ；提供近三年(2019 年、2020 年及 2021 年) 经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表(成立不足三年的企业提供自企业成立之日起相应年份的审计报告，新成立的企业提供银行 出具的资信证明) 。

3.5 投标人应信誉良好，没有处于被责令停业，投标资格被取消，财产被接管、冻结、破产状态(投标人自行承诺) ；投标人应在 “信用中国”(http://www.creditchina.gov.cn/) 网站中查询 “失信被执行人”和“重大税收违法案件当事人名单”  (查询企业、法定代表人、授权委托人) ，提供加盖单位公章的网页查询截图扫描件，对在截至开标前列入上述名单的投标人将被拒绝参加本项目投标活动。

3.6 投标人及其主要执(从) 业人员须在“水利建设市场监管平台

(http://xypt.mwr.gov.cn/) ”进行信息公开(主要执业人员指项目经理、施工技术负责人、  专职安全员,以网上公示为准，提供网页截图，加盖投标人公章) ，授权委托人须为“水利建   设市场监管平台(http://xypt.mwr.gov.cn/) ”公开的人员(需提供社保、身份证原件复印件、 授权委托书需加盖单位公章) ；

3.7 单位负责人(含实际控股) 为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加本招标项目投标(提供“国家企业信用信息公示系统”网页查询截图并加盖单位公章) 。

3.8 本项目不接受联合体投标；不允许转包和分包。

3.9 本项目招标实行资格后审。

4 .招标文件的获取

4.1 凡有意参加投标者，应当在商城县公共资源电子交易平台(以下简称“县电子交易 平台”) 进行网员注册，并按照公告办理 CA 数字证书和电子签章，具体操作参见《商城县公 共资源交易信息网企业备案入库公告》(网址：http://www.scxzfw.com/Detail/2940) 。

4.2 完成网员注册后，请于 2022 年 8 月 31  日至 2022 年 9 月 5  日 23:59 止(北京时间) ，通过互联网使用 CA 数字证书登录“商城县公共资源交易网”(网址：  www.scxzfw.com，下同) ，明确所申请项目，按照提示下载招标文件。

4.3 请投标企业报名下载招标文件后，及时关注系统业务菜单(“招标文件澄清与修改”， “控制价文件”) 内该项目是否有新的答疑澄清文件或控制价文件。如有请直接下载，不再

另行通知。

4.4 招标文件获取费用(每套) ：0 元。

# 5 .投标文件递交截止时间、地点及方式

5.1.时间： 2022 年 9  月 20  日  9  时 00 分 (北京时间) ；

5.2. 地点：投标文件递交地点为《商城县公共资源交易网(http://www.scxzfw.com) 》 电子招投标平台会员系统指定位置；

5.3. 网上提交：投标人应当在提交投标文件截止时间前，通过互联网使用 CA 数字证 书登录 “商城县电子交易平台”，将已加密电子响应文件上传，并确定已加密投标文件保存 上传成功。逾期未完成上传或未按规定加密的投标文件，招标人将拒收；

5.4. 本 项 目 采 用 “ 不 见 面 开 标 ” 交 易 方 式 ，  不 见 面 开 标 大 厅 网 址 为 http://gcjs.scxzfw.com/bidopen_login，投标人无需寄送和递交非加密的电子投标文件， 无需到现场参加开启会议，无需到达现场提交原件资料；

5.5.投标人应当在截止时间前，使用投标人 CA 数字证书登录不见面开标大厅，在线签 到并准时参加开启活动，并在规定时间内完成投标文件解密、答疑澄清等；

5.6. 逾期解密或者没有准时在线参加开启活动导致的一切后果投标人自行承担；

5.7. 不见面开标服务的具体事宜，请查阅商城县公共资源交易网站首页—下载中心— 商城县不见面开标大厅系统操作手册；

5.8. 特别提示：投标人在线签到时，应如实准确的填写授权委托人的联系电话，开启 当天请务必保证电话保持畅通；

5.9. 其他注意事项：投标人编制投标文件时，涉及营业执照、资质、业绩、获奖、人 员、财务、社保、纳税、各类证书及证明文件等内容，须原件扫描编制在投标文件内，评标 	(或评审) 过程中，因扫描件不合法、不真实、不清晰、不准确、不完整、无效、错误 等对 交易活动所造成的一切后果，由投标人自行负责。

# 6 .发布公告的媒介

本招标公告同时在《商城县公共资源交易网》、《中国招标投标公共服务平台》、《河南省电子招标投标公共服务平台》平台上发布。

# 7 .联系方式

招标人：商城县国家水土保持重点工程建设管理局

联系人：胡先生

联系电话：15938293728

招标代理机构：中乾立源工程咨询有限公司

地    址：信阳市羊山新区政和花园C区18#

联系人：李先生

联系电话：15649153588

第二章 投标人须知

投标人须知前附表

| 条款号 | 条 款 名 称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 招标人 | 招标人：商城县国家水土保持重点工程建设管理局 联系人：胡先生 联系电话：15938293728 |
| 1.1.3 | 招标代理机构 | 招标代理机构：中乾立源工程咨询有限公司 联系人：李先生 联系电话：15649153588 |
| 1.1.4 | 项目名称 | 商城县2022年整合财政涉农资金水土保持项目 |
| 1.1.5 | 建设地点 | 商城县汪桥镇境内 |
| 1.2.1 | 资金来源 | 整合财政涉农资金 |
| 1.2.2 | 资金落实情况 | 已落实 |
| 1.3.1 | 招标范围 | 本工程量清单内包含的所有内容 |
| 1.3.2 | 计划工期 | 计划工期：120 日历天 |
| 1.3.3 | 质量要求 | 合格，达到国家相关质量验收要求 |
| 1.4.1 | 投标人资质条件、 能力和信誉 | 资质条件及项目经理要求： (1) 具备有效的营业执照、资质证书、安全生产许可证； (2) 投标人具有水利水电工程施工总承包叁级及以上资质，且 企业安全生产许可证在有效期内；拟任项目经理应具备水利水电 工程专业贰级及以上建造师注册证书 (不含建造师临时执业资 格) ，技术负责人应具有中级及以上技术职称，项目经理及专职 安全员应取得水行政主管部门核发的安全生产考核合格证； (3) 拟任本工程项目经理、技术负责人、专职安全员不得有在 建工程，并出具无在建工程承诺书。若主要参建人员承担的合同 工程已完工或变更手续齐全以及其他符合规定情形的，应在投标 文件中提供相应证明材料，可视为无在建工程，投标文件递交截 止时间后提供的不予认可； 财务要求：近三年财务状况良好，企业没有被接管、冻结、破 产状态(投标人自行承诺) ；提供近三年(2019 年、2020 年 及 2021 年) 经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表 |

|  |  | (成立不足三年的企业提供自企业成立之日起相应年份的审 计报告，新成立的企业提供银行出具的资信证明) 。 信誉要求： (1) 投标人应在 “信用中国” (http://www.creditchina.gov.cn/ ) 网站中查询“失信被执行人” 和“重大税收违法案件当事人名单”(查询企业、法定代表人、授权委托人) ，提供加盖单位公章的网页查询截图扫描件，对在截至开标前列入上述名单的投标人将被拒绝参加本项目投标活动； (2) 投标人及其主要执(从) 业人员须在“水利建设市场监管 平台(http://xypt.mwr.gov.cn/) ”进行信息公开(主要执业人员 指项目经理、施工技术负责人、专职安全员,以网上公示为准，提供网页截图，加盖投标人公章) ，授权委托人须为“水利建设市场监管平台(http://xypt.mwr.gov.cn/) ”公开的人员(需提供社保、身份证原件复印件、授权委托书需加盖单位公章) ； (3) 单位负责人(含实际控股) 为同一人或者存在控股、管 理关系的不同单位，不得参加本招标项目投标(提供“国家企 业信用信息公示系统”网页查询截图并加盖单位公章) 。 (4) 投标人应信誉良好，没有处于被责令停业，投标资格被取 消，财产被接管、冻结、破产状态(投标人自行承诺) ； 其他要求： 1、本项目不接受联合体投标。 2、不允许转包和分包 |
| --- | --- | --- |
| 1.4.2 | 是否接受联合体投标 | 不接受 □ 接受 |
| 1.9.1 | 踏勘现场 | ■ 不组织 □组织 |
| 1.9.2 | 投标预备会 | 不召开 |
| 1.9.3 | 偏离 | ■ 不允许 □允许 |
| 1.9.4 | 分 包 | 不允许 |

| 1.10.1 | 投标人提出问题的截止 时间 | 开标前 10 日 |
| --- | --- | --- |
| 1.10.2 | 招标人书面澄清的时间 | 开标前 15 日 |
| 1.10.3 | 投标人要求澄清招标文 件的截止时间 | 开标前 10 日 |
| 1.10.4 | 投标人确认收到招标文 件澄清的时间 | 招标文件的补充文件发出之日 2 日内 |
| 1.10.5 | 招标人修改招标文件的 截止时间 | 开标前 15 日 |
| 1.10.6 | 投标人确认收到招标文 件修改的时间 | 招标文件的补充文件发出之日 2 日内 |
| 3.2.4 | 近年承担的类似项目业 绩的年份要求 | 2019 年 1 月 1 日以来 |
| 3.2.5 | 近年财务状况的年份要 求 | 2019 、2020、2021年财务审计报告 |
| 3.2.7 | 近年发生诉讼及仲裁情 况的年份要求 | 2019 年 1 月 1 日以来 |
| 2.1 | 构成招标文件的其他材 料 | 施工图纸及编制说明、工程量清单、招标控制价、招标文件的 补充文件 |
| 2.2.2 | 招标控制价 | 1951322.36元 |
| 3.3.1 | 投标有效期 | 60 日历天(从投标截止之日算起) |
| 3.4.1 | 投标保证金 | - 投标保证金金额为： - 30000元（叁万元整） 2、缴纳方式： (1) 基本账户转账缴纳：点击“商城县公共资 源交易信息网 (www.scxzfw.com)”上的“登录”按钮进入“建设 工程项目交易平台”，进入该平台后找到对应的项目公告，在公告下方点击招标文件“下载”跳转至缴费页面，进行技术服务 费、招标文件费、保证金进行缴费。点击保证金“缴费” 按钮 后生成订单并提交，生成“保证金缴纳说明单”点击“打印”， 投标保证金必须是基本账户缴纳，支付匹配成功后打印保证金收 讫证明，并附于投标文件中 。具体操作方式从“商城县公共资 |

|  |  | 源交易信息网”，“下载中心”-“投标人操作说明” 中获取。缴 纳时间：投标人必须在 2022 年 9 月 20 日 9 时 00 分前将投标保证金从投标人基本账户汇至或转至“保证金缴纳 说明单”中的账户。 办理退还投标保证金时只需提供退款通知函，系统方可进 行退款。 特别提示：投标保证金收款将以投标人办理企业注册所填基本 账户信息为准，若投标人汇款账户与企业注册时的基本账户信息不相符，其汇款将匹配失败，由此造成投标保证金递交失 败的责任由投标人自行承担。 (2)保函缴纳：具体操作步骤按商城县建设工程电子交易系统 提示操作。此保函完成时间必须在 2022 年 9 月 20 日 9 时 00 分前。 投标人根据自身财务状况自主选择基本账户转账缴纳或保函缴 纳。 |
| --- | --- | --- |
| 3.6 | 是否允许递交 备选投标方案 | 不允许 |
| 3.7.3 | 签字和盖章要求 | 1、投标文件格式中标明盖章或签字的位置，应按要求盖章或签字。 2、电子投标文件 (1) 所有要求投标人加盖单位公章的地方都须加盖投标人的单 位 CA 印章。 (2) 所有要求法定代表人或其委托代理人盖章或签字的地方加 盖法定代表人的 CA 印章或其委托代理人手写签字完成。 (3) 工程量清单报价封面的签字、盖章要求：采用电子版工程 量清单报价的清单封面须加盖投标人单位 CA 印章、法定代表人 的 CA 印章或其委托代理人手写签字及造价人员手写签字和盖执 业章(造价人员签字和盖章可以通过扫描完成) 。 注：所有要求除了法定代表人之外人员签章的地方手写签字即 可。 |
| 3.7.4 | 投标文件份数及要求 | 加密的电子投标文件壹份(已加密投标文件格式，在会员系统 指定位置上传) 。 |
| 4.2.1 | 投标截止时间 | 2022 年 9 月 20 日 9 时 00 分 |
| 4.2.2 | 投标文件的递交 | 详见第一章第五款“5、投标文件递交截止时间、地点及方式” |

| 4.2.3 | 递交投标文件地点 |  | 《商城县公共资源交易网(http://www.scxzfw.com ) 》电子招 投标平台会员系统指定位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.2.3 | 是否退还投标文件 |  | 否 |
| 5.1 | 开标时间和地点 |  | 开标时间：同投标截止时间 开标地点：同递交投标文件地点 |
| 6.1.1 | 评标委员会的组建 |  | 评标委员会构成：由招标人代表 1 人和有关技术、经济等方面的专家 4 人组成； 评标专家确定方式：由招标人从河南省综合评标专家库中随机抽取。 |
| 7.1 | 是否授权评标委员会 确定中标人 |  | □ 是 否，推荐的中标候选人数： 1-3 名 |
| 7.2 | 中标候选人及中标人公 示媒介 |  | 同招标公告发布媒介 |
| 7.3.1 | 履约保证金 |  | 不收取 |
| 10. 需要补充的其他内容 |  |  |  |
| 10.1 监 督 |  |  |  |
|  | 本项目的招标投标活动及其相关当事人应当接受有管辖权的行政监督部门依法实施 的监督。 |  |  |
| 10.2 解释权 |  |  |  |
|  | 构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合 同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序 解释；除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按招标公告(投标邀请 书) 、投标人须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项 的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的， 以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由招标人负责解 释。 |  |  |
| 10.3 其他 |  |  |  |
|  |  | 无效标条款：本工程投标文件有下列情形之一的，招标人应当拒收，其投标视为无效： |  |
| 10.3.1 |  | 1、逾期递交的或者未递交指定地点的； 2、未提交投标保证金的； 3、未按要求提交投标文件的。 |  |
| 10.3.2 |  | 本项目招标所涉及的证明、证件等相关资料在投标文件中均需附相应原件的扫描件；招 标文件的最终解释权归招标人，其它未尽事宜，按国家有关法律、法规执行 |  |
| 10.3.3 |  | 招标代理服务费的收取，参照原国家计委计价格【2002】1980号和发改办价格【2003】 857号及发改价格[2011]534号文件的规定由中标人支付招标代理服务费。 |  |

1.总则

1.1  项目概况

1.1.1 根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已 具备招标条件，现对本标段施工进行招标。

1.1.2本招标项目招标人：见投标人须知前附表。

1.1.3本项目招标代理机构：见投标人须知前附表。

1.1.4本招标项目名称：见投标人须知前附表。

1.1.5本项目建设地点：见投标人须知前附表。

1.2  资金来源和落实情况

1.2.1 本招标项目的资金来源：见投标人须知前附表。

1.2.2 本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。

1.3  招标范围、计划工期和质量要求

1.3.1 本项目招标范围：见投标人须知前附表。

1.3.2 本项目的计划工期：见投标人须知前附表。

1.3.3 本项目的质量要求：见投标人须知前附表。

1.4  投标人资格要求

1.4.1 投标人应具备承担本标段施工的资质条件、能力、信誉和业绩。

(1)  资质条件：见投标人须知前附表；

(2) 财务要求：见投标人须知前附表；

(3) 信誉要求：见投标人须知前附表;

(4) 业绩要求：见投标人须知前附表;

(5) 项目经理资格：见投标人须知前附表；

(6) 其他要求：见投标人须知前附表。

1.4.2 本项目不接受联合体投标。

1.4.3 投标人不得存在下列情形之一：

(1) 为招标人不具有独立法人资格的附属机构(单位) ；

(2) 为本项目的监理人；

(3) 为本项目的代建人；

(4) 为本项目提供招标代理服务的；

(5) 被责令停业的；

(6) 被暂停或取消投标资格的；

(7) 财产被接管或冻结的；

(8) 在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的；

(9) 其它法律法规不允许的情形。

1.5  费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

1.6 保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应 对由此造成的后果承担法律责任。

1.7  语言文字

除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。

1.8  计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

1.9  踏勘现场

不组织

1.10投标预备会

不召开

1.11分包

不允许

1.12偏离

不允许

2. 招标文件

2.1 招标文件的组成

本招标文件包括：

(1) 招标公告；

(2) 投标人须知；

(3) 评标办法；

(4) 合同条款及格式；

(5) 工程量清单(另附) ；

(6)  图纸

(7) 技术标准和要求；

(8) 投标文件格式；

构成招标文件的其它材料：根据本章第 2.2 款和第 2.3 款对招标文件所作的澄清、修改 内容；施工图纸及编制说明、工程量清单、招标控制价构成招标文件的组成部分。

2.2 招标文件的澄清

2.2.1  投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标 人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前以书面形式(包括信函、

电报、传真等可以有形表现所载内容的形式，下同) ，要求招标人对招标文件予以澄清。

2.2.2  招标文件的澄清将在投标人须知前附表规定的投标截止时间 15 天前在商城县公共资 源交易系统及原公告发布媒介上将澄清内容予以公布，但不指明澄清问题的来源。如果澄清发出 的时间距投标截止时间不足 15  天，并且澄清内容对投标人编制投标文件有实质性影响的，相应 延长投标截止时间。

2.2.3  澄清通知发出的同时，投标人应注意及时浏览网上发出的澄清通知，因投标人自身原 因未及时获知澄清内容而导致的任何后果将由投标人自行承担。

2.3 招标文件的修改

2.3.1  在投标截止时间 15 天前，招标人可以修改招标文件。如有修改，应在商城县公共资源

交易系统及原公告发布媒介平台上将修改内容予以公布。如果修改招标文件的时间距投标截止时 间不足 15 天，并且修改内容对投标人编制投标文件有实质性影响的，相应延长投标截止时间。

投标人在投标截止时间前，应注意及时浏览网上发出的有关该项目招标文件的澄清、修改等   内容。否则，其风险应由投标人自行承担。招标文件的澄清、修改、补充等内容均以网上答疑形 式明确的内容为准。当招标文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出

的网上答疑所明确内容为准。

2.3.2  修改通知发出的同时，投标人应注意及时浏览网上发出的修改通知，因投标人自身原 因未及时获知修改内容而导致的任何后果将由投标人自行承担。

注:澄清文件和修改文件是招标文件的组成部分，与招标文件具有同等效力；投标人对招标人及招标代理机构提供的招标文件所做出的推论、假设及误解等，招标人及招标代理机构概不负责。

3.投标文件

3.1  投标文件的组成

3.1.1 投标文件应包括下列内容：

(1) 投标函及投标函附录；

(2) 法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书；

(3) 投标保证金；

(4) 投标人基本情况表；

(5) 近年财务状况；

(6) 信誉情况；

(7)  已标价工程量清单；

(8)  综合标部分

(9)  项目管理机构；

(10)  施工组织设计方案(技术标) ；

(11)  其它材料

3.2  投标报价

3.2.1 投标人应按第五章“工程量清单”的要求填写相应表格。

3.2.2 投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标总报价，应同时修改第五章“工程 量清单”中的相应报价。此修改须符合本章第 4.3 款的有关要求。

3.2.3 投标人的工程量清单报价表封面需加盖投标单位公章、加盖法定代表人印章或其委 托代理人签字且有本单位注册造价工程师或造价员签字和盖执业章或者委托具有相关造价资质 的中介机构编制(加盖编制单位的资质专用章且有造价人员签字和盖执业章) 。

注：现实行电子评标，为减轻投标单位投标成本，不再单独给投标单位办理造价员及造 价工程师的 CA 锁，故造价员及造价工程师无法进行电子签章，所以造价员及造价工程师签字 和   签   章   请   单   独   扫   描   上   传   至   投   标   文   件   。

3.3  投标有效期

3.3.1 在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文 件。

3.3.2 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人将通知所有投标人延长投标有效期。 投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投 标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

3.4  投标保证金

3.4.1 投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和 第八章“投标文件格式”规定的投标保证金格式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成 部分。联合体投标的，其投标保证金由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表的规定。

3.4.2 投标人不按本章第 3.4.1 项要求提交投标保证金的，其投标文件作废标处理。

3.4.3 招标人与中标人签订合同后 5 个工作日内，向未中标的投标人和中标人退还投标保 证金。

3.4.4 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

(1) 投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；

(2)  中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按招标文件规定提 交履约担保。

3.5  资格审查资料

3.5.1 除投标人须知前附表另有规定外，投标人应按下列规定提供资格审查资料，以证明 其满足本章第 1.4 .1 款规定的资质、能力、信誉等要求。“投标人基本情况表”应附投标人企 业法人营业执照、企业资质证书副本、安全生产许可证等材料扫描件。

3.5.2“近年财务状况表”应附经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，包括资 产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书的复印件，具体年份要求见投标人须知前附 表。投标人的成立时间少于投标人须知前附表规定年份的，成立不足三年的企业提供自企业成 立之日起相应年份的审计报告，新成立的企业提供银行出具的资信证明。

3.5.3“近年承担的类似项目情况表”应附合同协议书等相关材料；具体年份要求见投标 人须知前附表，每张表格只填写一个项目，并标明序号。

3.5.4“近年发生的诉讼及仲裁情况”应说明投标人败诉的设计合同的相关情况，并附法院 或仲裁机构作出的判决、裁决等有关法律文书复印件，具体年份要求见投标人须知前附表。

3.5.5 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，本章第 3.5.1 项、第 3.5.2 项规定的表 格和资料应包括联合体各方相关情况。

3.6  备选投标方案

除投标人须知前附表另有规定外，投标人不得递交备选投标方案。允许投标人递交备选 投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备 选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。 3.7  投标文件的编制

3.7.1 投标文件应按第八章“投标文件格式”使用商城县公共资源交易系统投标文件制作专 用工具软件编制。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件 要求更有利于招标人的承诺。

3.7.2 投标人在编制电子投标文件时应当建立分级目录，并按照标签提示导入相关内容。

3.7.3 投标文件应当对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、 招标范围等实质性内容作出响应。

3.7.4 电子投标文件签字或盖章的具体要求见投标人须知前附表。如委托代理人签字的， 电子投标文件应附法定代表人签署的授权委托书。

4. 投标

4.1  投标文件的加密

4.1.1 网上上传的电子投标文件应使用投标人数字证书认证并加密；未按要求加密的电 子投标文件，招标人不予接收。

4.2  投标文件的递交

4.2.1 电子投标文件的要求

投标人必须在投标截止时间前通过商城县公共资源交易中心电子招投标系统上传电子投 标文件(.已加密投标文件格式)。上传的投标文件应使用投标人 CA 数字证书认证并加密。

本项目评标以电子投标文件为依据，未在投标截止时间前上传电子投标文件的投标人， 视为自动放弃其投标。

4.2.2 投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

4.2.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

4.2.4 逾期上传的或逾期解密的或者未按要求递交指定地点的投标文件，招标人不予受理。

4.3  投标文件的修改与撤回

4.3.1 在规定的投标截止时间前，投标人可以多次修改或撤回已递交的投标文件，最终 投标文件以投标截止时间前完成上传至商城县公共资源交易中心交易系统最后一份投标文件 为准。

4.3.2 修改的投标文件应按照本章第 3 条、第 4 条规定进行编制和递交；补充、修改的内 容为投标文件的组成部分，须加盖投标人企业公章及法定代表人盖章或授权委托人签字，并标明 “补充”、“修改”等字样。

4.3.3 在投标截止期与原投标有效期或根据投标须知第3.3 条延长的投标有效期终止日之 前，投标人不能撤回投标文件；否则，该投标人的投标保证金将被没收。

5.  开标

5.1  开标时间及开标程序

工 程 采 用 远 程 不 见 面 开 标 模 式 不 见 面 开 标 大 厅 网 址 为

http://gcjs.scxzfw.com/bidopen_login 投标人无需寄送和递交非加密的电子投标文件，无 需到现场参加开标会议，无需到达现场提交原件资料。

投标人应当在投标截止时间前，使用投标人CA 数字证书登录不见面开标大厅，在线签到 并准时参加开标活动，并在规定时间内完成投标文件解密、答疑澄清等。

投标人需在解密开始后 10 分钟内完成解密(当投标人过多时，解密时间可以适当延长) 。 在投标文件解密过程中，因投标人原因(如投标人准备不到位、电脑网络问题等) ，造成无 法及时解密的，将被退回投标文件。

不见面开标服务的具体事宜，请查阅商城县公共资源交易中心网站首页—下载中心—商 城县不见面开标大厅系统操作手册 。

开标过程中，投标人如有异议，须在开标结束前通过系统提出，否则视同认可开标记录。 开标结束后，对开标记录的任何异议不再接受。

特别说明如下：

(1) 远程开标项目的时间均以国家授时中心发布的时间为准。

(2) 本项目招标文件和投标文件必须使用商城县品茗招投标工具软件编制，并通过商城县品茗工程建设电子交易系统完成投标过程。投标人的投标文件的编制和递交，应依照招标文件的规定进行。如未按招标文件要求编制、递交电子投标文件，将可能导致废标，其后果由投标人自负。

(3) 投标人通过商城县品茗工程建设电子交易系统递交的电子投标文件为评标依据，投 标人使用商城县品茗投标编制工具制作电子投标文件时生成两份文件，其中已加密投标文件用 于上传至网上，开标当日，投标人不必抵达开标现场，仅需在任意地点通过不见面交易系统参 加开标会议，并根据需要使用不见面交易系统与招标人进行互动交流以及文件传送等操作。

(4) 投标文件递交截止时间前，各投标人的授权委托人或法人代表应提前进入不见面交 易系统进行在线签到，并播放远程开标会议温馨提示测试音频，收听、观看实时音视频交互效 果并及时在群聊板中反馈。

(5) 未在投标文件递交截止时间之前进行在线签到或未能在开标会议区内全程参与交互 的，视为放弃交互和放弃对开评标全过程提疑的权利，投标人将无法进行解密、唱标、评审结 果查看等操作，并承担由此导致的一切后果。

(6) 投标文件递交截止时间后，主持人将在系统内公布投标人名单并展示投标保证金递 交匹配情况(如有) ，然后通过开标会议区发出投标文件解密的指令，投标人在各自地点按规 定时间自行实施远程解密，投标人解密需在招标代理设置的规定时间之内完成。

①因投标人网络与电源不稳定、未按操作手册要求配置软硬件、解密锁发生故障或使用 不当(用错 CA 锁、CA 锁已过期、CA 锁加解密功能有问题等等) 、故意不在要求时限内完成 解密等自身原因，导致投标文件在规定时间内未能解密、解密失败或解密超时，视为投标人放 弃投标；  (投标文件加解密需使用企业锁)

②因招标人原因或网上招投标平台发生故障等，导致无法按时完成投标文件解密或开、 评标工作无法进行的，可根据实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间。

③因不可抗力因素导致无法按时完成投标文件解密或开、评标工作无法进行的，可根据 实际情况相应延迟解密时间或调整开、评标时间

(7) 若投标人已申请多把 CA 锁，请注意使用差别，确保制作上传加密投标文件和开标解密时使用的 CA 锁是一致的，否则造成解密失败的，由投标人负责。

(8) 为顺利实现本项目开评标的远程交互，建议投标人配置的硬件设施有：高配置电脑 、 高速稳定的网络、电源(不间断) 、CA 锁、音视频设备(耳麦、话筒、高清摄像头、音响)   等；建议投标人具备的软件设施有：IE  浏览器(版本必须为  11 及以上) ，安装品茗驱动 插件。为保证交互效果，建议投标人选择封闭安静的地点参与远程交互。因投标人自身软硬件 配备不齐全或发生故障等问题而导致在交互过程中出现不稳定或中断等情况的，由投标人自身 承担一切后果。

(9) 投标单位应充分考虑到网络及系统平台可能存在的非正常情况，在投标文件编制完成后尽早完成上传。

6. 评标

6.1  评标委员会

6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附 表。

6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

(1) 招标人或投标人的主要负责人的近亲属；

(2) 项目主管部门或者行政监督部门的人员；

(3) 与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

(4) 曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

(5)  “信用中国”网站(www.creditchina,gov,cn) 记录为失信被执行人的。 6.2 评标原则

按照《中华人民共和国招标投标法》、《房屋建筑和市政基础设施工程施工招标投标管 理办法》和《评标委员会和评标办法暂行规定》的规定，结合本工程特点，按照评标办法及 下述原则进行评标：

6.2.1 公平、公正、科学、择优；

6.2.2 严格保密；

6.2.3 独立评审；

6.2.4 严格遵守评标方法。

6.3 投标文件的符合性评审

6.3.1 在详细评审前，评标委员会将首先审定每份投标文件是否在实质上响应了招标文件的要求。

6.3.2 实质上响应招标文件的投标文件，应该与招标文件的所有规定的要求、条件、条款和规范相符，无显著差异或保留。所谓显著差异或保留是指工程承包范围、质量标准及运用产生实质性影响，或者对合同中规定的招标代理机构的权利及投标人的责任造成实质性限制，而且纠正这种差异或保留，将会对其他实质上响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。

6.3.3 如果投标文件实质上不响应招标文件的要求，评标委员会将予以拒绝，并且不允许通过修正或撤消不符合要求的差异或保留，使之成为响应性的投标文件。

6.4 投标文件的评估和比较

6.4.1 评标委员会将按照本须知第 6.3 条款规定仅对实质性上响应招标文件要求的投标文件进行评估和比较。

6.4.2 在评审过程中，评标委员会可能要求投标人就投标文件中含义不清或表述不明的内容进行澄清，招标人将以书面形式通知投标人，投标人应按要求进行澄清。

6.4.3 评标委员会依据招标文件中的“评标标准和评分细则”规定的评标办法进行评审和比较，向招标人提交评标报告并受招标人委托推荐 1-3 名中标候选人。

6.4.4 对于投标人采用串标、围标或企图以恶意抬高或压低造价谋取中标，及在报价中有明显缺项漏报等重大错误的，评标委员会有权按废标处理。

6.5 投标文件的澄清

6.5.1 在必要时，评标委员会有权要求投标人澄清其投标文件。投标人须以书面形式对澄清问题予以解答。但澄清的问题不允许更改投标报价或投标文件的实质性内容。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。评标委员会可以书面方式要求投标人对下面问题澄清或补正：

(1) 对投标文件中含义不明确的；

(2) 对同类问题表述不一；

(3)  投标书中存在细微偏差。所谓细微偏差是指实质上响应了招标文件的要求，但个别处漏洞，或技术信息和数据不完整，经补正后不会造成不公平结果；

(4) 发现某投标人的投标报价明显低于其他投标报价或明显低于成本价。

6.5.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容(算术性错误修正的除外) 。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

6.5.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步

澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

6.6 评标

评标委员会成员应认真研究招标文件，了解和熟悉招标目的、招标范围、主要合同条件、 技术标准和要求、质量标准和工期要求等，按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、 标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不 作为评标依据。

6.7 特殊情况的处置程序

6.7.1 评标委员会应当执行连续评标的原则，按照评标办法中规定的程序、内容、方法、标准

完成全部评标工作。只有发生不可抗力导致评标工作无法继续时，评标活动方可暂停。

6.7.2 发生评标暂停情况时，评标委员会应当封存全部投标文件和评标记录，待不可抗力的影响结束且具备继续评标的条件时，由原评标委员会继续评标。

6.8 关于评标中途更换评标委员会成员

6.8.1 除非发生下列情况之一，否则评标委员会成员不得在评标中途更换：

(1)  因不可抗拒的客观原因不能到场或因健康原因需在评标中途退出评标活动；

(2) 根据法律法规规定，某个或某几个评标委员会成员需要回避。

6.8.2 退出评标的评标委员会成员，其已完成的评标记录及评标行为无效。由招标人根据本招标文件规定的评标委员会成员产生方式另行确定替代者重新进行评标。

6.9 记名投票

在评标过程中，需评标委员会就某项定性评审的评审结论做出表决的，由评标委员会全

体成员按照少数服从多数的原则，以记名投票方式表决。

7.  合同授予

7.1 定标方式

7.1.1 依据《河南省实施<中华人民共和国招标投标法>办法》和国家七部委颁布的《评标委员会和评标方法暂行规定》， 评标委员会按照招标文件规定的评审因素及方法完成评审后向招标人提交评标报告，并按得分由高到低的顺序向招标人推荐三名中标候选人，招标人应当接受评标委员会推荐的中标候选人名单，不得在评标委员会推荐的中标候选人之外确定中标人。

7.1.2 招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中 标、因不可抗力不能履行合同、没有按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。

7.2 中标通知

7.2.1 招标人在投标人须知前附表规定的媒介发布中标候选人公告及中标人公示后，招标人将向中标人发放中标通知书。

7.2.2 中标通知书是合同的组成部分。

7.3 履约担保(如有)

7.3.1 在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和招标文件 第四章“合同条款及格式”规定的履约担保格式向招标人提交履约担保。联合体中标的，其 履约担保由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表规定的金额、担保形式和招标文件第四 章“合同条款及格式”规定的履约担保格式要求。

7.3.2 中标人不能按本章第 7.3.1 项要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证 金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。

7.4 签订合同

7.4.1 招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起 30 天内，根据招标文件和中标人的 投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同的，招标人有权取消其中标资格，其投标 保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以 赔偿。

7.4.2发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，给中标人造成损失的，还应 当赔偿损失。

8.  重新招标和不再招标

8.1  重新招标

有下列情形之一的，招标人将重新招标：

(1) 投标截止时间止，投标人少于 3 个的；

(2) 经评标委员会评审后否决所有投标的；

(3)  否决或者废止不合格投标后，因有效投标不足三个使得投标明显缺乏竞争的，评标委

员会可以否决全部投标。

8.2  不再招标

重新招标后投标人仍少于 3 个或者所有投标被否决的，属于必须审批或核准的工程建设 项目，经原审批或核准部门批准后不再进行招标。

9. 纪律和监督

9.1  对招标人的纪律要求

招标人不得泄漏招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利 益、社会公共利益或者他人合法权益。

9.2  对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行 贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方 式干扰、影响评标工作。

9.3  对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审 和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员 不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素 和标准进行评标。

9.4  对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标 文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评 标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

9.5  投诉

投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关 行政监督部门投诉。

10. 需要补充的其他内容

见投标人须知前附表；其它未尽事宜参照国家相关法律法规及规章制度执行。

附件一：

开 标 记 录 表

（项目名称）

开标时间：  年  月  日  时  分

| 序号 | 投标人 | 密封 情况 | 投标 保证金 | 投标报价 （元） | 质量 目标 | 工期 | 备注 | 投标人法定代表人或其委托代理人签名 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

开标结束时间：   年   月   日   时  分

附件二：问题澄清通知

问 题 澄 清 通 知

编号：

(投标人名称) ：

(项目名称) 施工招标的评标委员会，对你方的投标文件进行了仔细的审查，现需你方于      年      月      日      时     分前 对以下问题予以澄清、说明或者补正：

1、

2、

3、

(项目名称) 施工招标评标委员会

年       月       日

附件三：问题的澄清

问题的澄清、说明或补正

编号：

(项目名称)施工招标评标委员会： 问题澄清通知(编号：      ) 已收悉，现澄清、说明或者补正如下：

1.

2.

……

投 标 人 ：          ( 盖 单 位 电 子 签 章 ) 法定代表人或其委托代理人：       (盖章或签字)

年    月     日

第三章 评标办法(综合评估法)

评标办法前附表

| 条款号 |  | 评审因素 | 评审标准 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 |  | 初步评审 |  |  |
| 2.1 | 形式评审 标准 | 投标人名称 |  | 与营业执照、资质证书、安全生产许可证一致 |
|  |  | 投标文件签字盖章 |  | 按照招标文件要求正确签署 |
|  |  | 投标文件格式 |  | 符合第八章“投标文件格式”的规定 |
|  |  | 报价唯一 |  | 只能有一个有效报价 |
| 2.2 | 资格评审 标准 | 营业执照 |  | 具备有效的营业执照 |
|  |  | 安全生产许可证 |  | 具备有效的安全生产许可证 |
|  |  | 资质要求 |  | 符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定 |
|  |  | 财务要求 |  | 符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定 |
|  |  | 信誉要求 |  | 符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定 |
|  |  | 项目经理资格要求 |  | 符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定 |
|  |  | 其他要求 |  | 符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定 |
| 2.3 | 响应性评 审标准 | 投标内容 |  | 符合第二章“投标人须知”第1.3.1项规定 |
|  |  | 投标工期 |  | 符合第二章“投标人须知”第 1.3.2 项规定 |
|  |  | 质量要求 |  | 符合第二章“投标人须知”第 1.3.3 项规定 |
|  |  | 投标有效期 |  | 符合第二章“投标人须知”第 3.3.1 项规定 |
|  |  | 投标保证金 |  | 符合第二章“投标人须知”第3.4.1项规定 |
|  |  | 投标报价 |  | 低于(含等于) 第二章“投标人须知”前附表载明的招标 控制价 |
|  |  | 已标价工程量清单 |  | 符合第五章“工程量清单”给出的范围及数量 |

| 条款号 | 评审因素 |  | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 | 详细评审 |  |  |
| 3.1 | 分值构成 (总分100 分) | 商务标满分：40分 综合标满分：20 分 技术标满分：40 分 综合得分=商务标得分＋技术标得分＋综合标得分 计算结果均保留小数点后两位，第三位四舍五入。 |  |
| 3.2 | 商务标部分(40 分) |  |  |
| 3.2.1 | 评标基准价计算方法 | 1、通过资格审查和初步审查的投标人为有效投标人，方能参与 报价得分的评比； 2、各有效投标人的投标报价在 95%- 100% (含) 范围之间的为 有效投标报价，参与评标基准值的计算，投标报价不在 95%- 100% (含) 范围之间的，不参与评标基准值的计算，但仍进入下一阶 段评分。 3、当有效投标报价的投标人数多于五家时，评标基准值=各有效 投标报价去掉一个最高值和一个最低值的算术平均值； 4、当有效投标报价的投标人数少于五家(含五家) 时，评标基准值=各有效投标报价的算术平均值； 5、当所有投标人的投标报价均不在 95%- 100% (含) 范围之间 的，则评标基准值=招标控制价*95% |  |
| 3.2.2 | 投标报价的偏差 率计算公式 | 偏差率=100%×(投标人投标报价－评标基准值) /评标基准值 |  |
| 3.2.3 | 投标报价得分（40分） | 有效投标人的投标报价等于评标基准价的，得满分40 分； 投标报价每低于评标基准价1%在满分的基础上扣1分，扣 完为止；投标报价每高于评标基准价1%在满分的基础上扣1分,扣完为止； (不足1%按线性插值法计算，计算结果按四舍 五入法保留至小数点后两位) 。 |  |
| 3.3 | 综合标部分(20分) |  |  |

| 3.3.1 | 项目管理机构 (8分) | 项目部主要成员施工员(测量员) 、质量员、安全员(专职安全 员) 、材料员、质检员、造价员(预算员)、资料员的资历、人数、专业配套、年龄结构合理、具有相关岗位证书的得7-8分，以上所提人员缺一项扣1分，扣完为止。 |
| --- | --- | --- |
| 3.3.2 | 企业业绩 (12分) | 企业自 2019 年 1 月 1 日(以合同签订日期为准) 以来承担的类似项目业绩，每份得6分，最多得 12 分(注：须提供中标通知书和合同协议书， 日期以合同签订日期为准) 。 |
| 3.4 | 技术标部分(施工组织设计方案)(40 分) |  |
| 3.4.1 | 主要施工方案和技术措施及重难点分析(6 分) | 施工方案(含工程特点、施工重点与难点及绿色施工) 总体安排 的是否合理；运用先进、合理的施工工艺、施工机械是否合理 对施工重难点是否有先进和合理的分析及提出有效的技术措施 优者得 5-6分，一般者得 4-3.9 分，差者得 2- 1.9 分。 |
| 3.4.2 | 质量管理体系与措施(6分) | 组织机构形式是否合理；指挥系统、质量监控系统、联络协调系 统等采取相应的具体措施是否可行；主体结构及关键节点部位质 量保证措施是否经济、安全、基本可行，主体结构及关键节点是 否符合工程建设强制性标准。优者得 5-6 分，一般者得 4-3.9 分 差者得 2- 1.9 分。 |
| 3.4.3 | 安全管理体系与措施 （6分) | 施工安全生产保障体系、安全责任制度和安全管理制度是否合理 有效；现场安全管理机构、人员配备是否满足国家规定。根据工程 特点、周边环境和施工工艺，正确识别现场重大危险源并有相应的 安全防护管理措施。制定有本项目危险性较大的分部分项工程清单 和相关专项施工方案(或方案计划) ，安全技术方案、措施是否 可行。优者得 5 -6分，一般者得 2-3.9 分，差者得 1- 1.9分。 |
| 3.4.4 | 文明施工、环境保护管理体系及施工现场扬尘治理措施(6分） | 安全文明标准化工地创建目标计划和创建措施及安全文明措施 费用投入使用计划是否科学可行；现场施工区、生活区、办公区 等设置是否符合有关文明施工、健康卫生的规定；施工现场扬尘 治理措施是否达到河南省扬尘污染防治标准的规定，具有合理有效的防治方案。优者得 5 -6分，一般者得 4-3.9 分，差者得 2-1.9 分。 |

| 3.4.5 | 工期保证措施 (5分) | 工期保证承诺是否满足招标文件要求，工期保证措施是否合理且 有针对性，编制的施工进度表或网络计划图是否清晰、准确、合 理可行。优者得 4-5 分，一般者得 2-3.9 分，差者得 1- 1.9 分。 |
| --- | --- | --- |
| 3.4.6 | 拟投入资源配备计划(3分) | 1. 机械：投入计划与进度计划是否相呼应，机械设备配置是否合 理，是否满足安全技术规范和施工进度需要； 2. 劳动力：投入计划与进度计划是否相呼应，是否满足施工需要调 配投入计划是否合理； 3. 主要物资计划：主要物资投入计划与进度计划是否相呼应，是 否满足施工需要，调配投入计划是否合理。 优者得 2-3 分，一般者得 1.5- 1.9 分，差者得 0.7- 1.4 分。 |
| 3.4.7 | 采用新工艺、新技术、新设备、 新材料、BIM等 的程度(4分) | 采用新工艺、新技术、新设备、新材料、BIM 等的程度是否满足 设计要求及需要，是否符合施工需要和相应技术标准等规定，经 济适用。 优者得 3 -4分，一般者得 1.5- 1.9 分，差者得 0.7- 1.4 分。 |
| 3.4.8 | 服务承诺及措施 (4分) | 根据投标人制定的服务体系和计划措施进行评审和比较： 制定的整体服务体系及计划措施是否合理、科学；工程竣工验收 合格后在质量缺陷责任期内，是否提出切实有效的跟踪维护服务 计划措施等。 优者得 3 -4分，一般者得 1.5- 1.9 分，差者得 0.7- 1.4 分。 说明：以上每项如有缺项描述，则相应项不得分。 |
| 注：（1）评审委员会不对投标人提供的证明、证件等相关资料的真实性负责，但有权提出质疑，投标人应在规定的时间和地点提交澄清。 (2) 投标人应对其提供的证明及证件等资料的真实性和有效性负责，否则将取消其投标、中标资格，并按相关规定处理。 (3) 投标人编制投标文件时，涉及营业执照、资质、业绩、获奖、人员、财务、社保、纳税、各类证书等内容，须原件扫描编制在投标文件内，并作为评分依据，以递交的投标文件中的内容为准。评标(或评审) 过程中，因扫描件不合法、不真实、不清晰、不准确、不完整、无效、错误等对交易活动所造成的一切后果，由投标人自行负责。 |  |  |

1.  评标方法

本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本 章第 3 款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，但投标报价低于其成本的除外。综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，以综合部分得分高的优先；如果综合部分得分也相等，由招标人综合对比自行确定。

2.  评审标准

2.1  初步评审标准

2.1.1  形式评审标准：见评标办法前附表。

2.1.2  资格评审标准：见评标办法前附表。

2.1.3  响应性评审标准：见评标办法前附表。

2.2  分值构成与评分标准

2.2.1  分值构成

(1)  商务部分：见评标办法前附表；

(2)  综合部分：见评标办法前附表；

(3) 技术部分：见评标办法前附表； 2.2.2  评标基准价计算

评标基准价计算方法：见评标办法前附表。

2.2.3  评分标准

2.2.3.1 商务部分评分标准：见评标办法前附表；

2.2.3.2  综合部分评分标准：见评标办法前附表；

2.2.3.3 技术部分评分标准：见评标办法前附表；

3.  评标程序

3.1  初步评审

3.1.1    评标委员会依据本章第 2 款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评标委员会应当否决其投标。

3.1.2   投标人有以下情形之一的，评标委员会应当否决其投标：

(1) 投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应，或者对投标文件的偏差超出招标文件规定的偏差范围或最高项数；

(2) 有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为；

(3) 不按评标委员会要求进行澄清、说明或补正的；

(4) 投标文件未按招标文件要求正确签署的；

(5) 投标文件中附有招标人不能接受的条件；

(6) 不符合第二章“投标人须知”第 1.4.1 项规定的任何一种情形的。

3.1.3   投标报价有算术错误及其他错误的，评标委员会按以下原则要求投标人对投标报价进 行修正，并要求投标人书面澄清确认。投标人拒不澄清确认的，评标委员会应当否决其投标：

(1)  总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金

额小数点有明显错误的除外；

(2) 投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准。

3.2  详细评审

3.2.1   评标委员会按本章第3 款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。

(1) 按本章第 2.2.3.1 款规定的评审因素和分值对商务部分计算出得分 A；

(2) 按本章第 2.2.3.2 款规定的评审因素和分值对综合部分计算出得分 B；

(3) 按本章第 2.2.3.3 款规定的评审因素和分值对技术部分计算出得分 C。

3.2.2   评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.2.3   投标人得分=A+B+C。

3.2.4   评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，评标委员会应当认定该投标人以低于成本报价竞标，并否决其投标。

3.3  投标文件的澄清与补正

3.3.1   在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或补正。澄清、说明或补正应以书面方式进行。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2   澄清、说明或补正不得超出投标文件的范围且不得改变投标文件的实质性内容，并构 成投标文件的组成部分。

3.3.3   评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄 清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

3.4  评标结果

3.4.1   评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐 1-3 名中标候选人，并标明排序。  3.4.2   评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告和中标候选人名单。

第四章  合同条款及格式

第一节 通用合同条款

通用合同条款直接引用中国计划出版社出版的中华人民共和国《标准施工招标文件》 (2007版) 第一卷第四章第一节“通用合同条款”(第41页至第81页) 。

第二节 专用合同条款

专用合同条款直接引用《建设工程施工合同(示范文本) 》(GF-2017-0201)  “专用合 同条款”

第三节 合同附件格式

附件一：合同协议书

合同协议书

(发包人名称，以下简称“发包人”) 为实施               (项目名称)， 已接受            (承包人名称，以下简称“承包人”) 对该项目的投标。发包人和承包 人共同达成如下协议。

1.本协议书与下列文件一起构成合同文件：

(1) 中标通知书

(2) 投标函及投标函附录

(3) 专用合同条款

(4) 通用合同条款

(5) 技术标准和要求

(6) 图纸(如有)

(7) 已标价工程量清单

(8) 其他合同文件

2.上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。 3.签约合同价：人民币                     (大写)  (¥              ) 。      4.合同形式：                            。

5.计划开工日期：      年    月    日；

计划竣工日期：       年    月     日；工期：       日历天。

6.承包人项目经理：                     。

7.工程质量           。                                        8.承包人承诺按合同约定承担工程的施工、竣工交付及缺陷修复。    9.发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。 10.本协议书一式   份，合同双方各执   份。

11. 合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。

发包人：                (盖单位公章)

法定代表人或其委托代理人：   (签字)

年      月      日

承包人：                 (盖单位公章)

法定代表人或其委托代理人：    (签字)

年    月     日

第五章 工程量清单(另附)

注：本项目工程量清单已在“商城县建设工程项目交易系统”上以附件(附件名称(“工程量清单”)形式上传，各投标人需下载附件。

第六章  图纸

(无)

第七章 技术标准和要求

本节由招标人根据国家、行业和地方现行标准、规范和规程等，以及项目具体情况摘录。

一、国家关于工程建设现行的有关法律、法规

二、国家关于工程建设现行的规范、标准及行业的有关规定。

三、以上第一至第二条两项规范涉及到的其他现行国家规范、规程、规定和地方管理规 定。

四、工程施工设计图

声明：标准、规范及规程、图纸是本工程建设的最基本依据。实施中所用标准和技术规 范均应为经审批之日为止时的最新版本。

第八章    投标文件格式

(项目名称)

投 标 文 件

招标编号：

投 标 人 ：                 ( 盖 单 位 章 )

法定代表人或其委托代理人：       (盖章或签字)

年          月         日

目录

1、投标函及投标函附录；

2、法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书；

3、投标保证金；

4、投标人基本情况表；

5、近年财务状况；

6、信誉情况；

7、已标价工程量清单；

8、综合标部分；

9、项目管理机构；

10、施工组织设计方案(技术标) ；

11、其他材料；

⼀、投标函及投标函附录

( 一) 投标函

致 ：        ( 招 标 人 名 称 )

1.我方已仔细研究了        (项目名称)施工招标文件的全部内容，愿以人民币 (大写)            (￥        元) 的投标总报价，工期     日历天， 按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到      。

2.我方承诺投标有效期为     天，在投标有效期内不修改、撤销投标文件。

3. 如我方中标：

(1) 我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

(2) 随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。

(3) 我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保。

(4) 我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程并保证工程质量。

(5) 我方承诺本工程施工中不拖欠农民工工资。

(6) 若我方在投标中有违规行为，你方有权中止我方投标活动或取消我方中标资格，并

没收投标保证金。

4.我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确。

5.        ( 其 他 补 充 说 明 )  。

投 标 人 ：                 ( 盖 单 位 公 章 )

法定代表人或其委托代理人：      (盖章或签字)

地 址 ：                               电 话 ：

年     月    日

(二) 投标函附录

| 工程名称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标人 |  |  |  |  |
| 投标范围 |  |  |  |  |
| 投标总报价 | 小 写 ： 元 |  |  |  |
|  | 大 写 ： 元 |  |  |  |
| 计划工期 | 日历天 |  |  |  |
| 质量要求 |  |  |  |  |
| 投标保证金 |  |  |  |  |
| 项目经理 | 姓名 | 级别 | 证书编号 | 职称 |
| 备注 |  |  |  |  |

投 标 人 ：        ( 盖 单 位 公 章 )

法定代表人或其委托代理人：       (盖章或签字)

年     月          日

二、法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的

授权委托书

(一) 法定代表人身份证明

投 标 人：

单位性质：

地   址 ：

成 立 时 间 ：     年    月     日

经营期限：

姓    名 ：                                性 别 ：

年    龄 ：                                职 务 ：

系                   ( 投 标 人 名 称 )  的 法 定 代 表 人 。

特此证明。

附：  法定代表人身份证并加盖单位公章

投 标 人 ：                ( 盖 单 位 公 章 )

法 定 代 表 人 ：                   ( 盖 章 ) 	年     月        日

(二)授权委托书

本人          (姓名) 系          (投标人名称) 的法定代表人，现委托       (姓 名) 为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、 修改              (项目名称)施工投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委 托 期 限 ：        ( 注 ：委托期限不得少于投标有效期) 。

代理人无转委托权。

附：  法定代表人、授权委托人身份证并加盖单位公章

投  标 人 ：                ( 盖 单 位 公 章 )

法 定 代 表 人 ：                      ( 盖 章 )

身份证号码：

授 权 委 托 人 ：              ( 签 字 )

身份证号码：

年   月    日

三  投标保证金

(1)  若采用基本账户转账缴纳：

通过交易系统打印《保证金缴纳回执单》， 加盖单位公章，且由法定代表人或授权委托 人签字后，扫描上传。此处附开户许可证、投标保证金交付凭据复印件。

(2)  若采用保函缴纳：

此处附电子保函缴纳成功后生成的“投标保函”文本(单据) 及开户许可证。

四    投标人基本情况表

(⼀)投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  |  | 电 话 |  |  |  |
|  | 传 真 |  |  |  |  | 网 址 |  |  |  |
| 组织结构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  | 其中 | 项目经理 |  |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 安全生产许可证有效期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  | 技 工 |  |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  | 拟派项目经理姓名 |  |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：本表后应附企业法人营业执照、企业资质证书副本、安全生产许可证等材料扫描件。

(二)近年承担的类似项目情况表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目所在地 |  |
| 发包人名称 |  |
| 发包人地址 |  |
| 发包人电话 |  |
| 签约合同价 |  |
| 计划开工日期 |  |
| 计划竣工日期 |  |
| 承担的工作 |  |
| 工程质量 |  |
| 项目经理 |  |
| 技术负责人 |  |
| 项目描述 |  |
| 备注 |  |

备注：本表后附合同协议书等材料的扫描件。

五    近年财务状况

(⼀)承诺书

(招标人名称) ：

我方在此承诺， 本公司近三年财务状况良好，企业没有被接管、冻结、破产状态。 我方保证上述信息的真实和准确，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果。

特此承诺

投 标 人 ：                   ( 盖 单 位 公 章 )

法定代表人或其委托代理人：         (盖章或签字)

年     月      日

(二)要求提供的近三年财务审计报表

六     信誉情况

(⼀)承诺书

(招标人名称)：

我方在此承诺，本公司包括企业本身、企业法定代表人及拟派本项目的项目经理在近三年内没有《河南省工程建设与建筑业不良行为记录和公示管理办法(试行)》(豫建建〔2006〕21 号 ) 中所列示的任何不良行 为。

我方承诺本公司信誉良好，没有处于被责令停业，投标资格被取消，近三年没有骗取中标或者其他违规行为。

我方保证上述信息的真实和准确，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果。

我单位承诺，在本项目投标活动中， 自觉遵守《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招 标 投标法实施条例》、河南省实施《中华人民共和国招标投标法》办法等招标投标相关法律、法规和制度 规定， 如有违反，愿承担相关法律责任。

特此承诺

投 标 人 ：                   ( 盖 单 位 公 章 )

法定代表人或其委托代理人：        (盖章或签字)

年         月        日

- 信誉查询资料

按照招标文件中关于投标人信誉网上查询要求，提供相关查询资料。

- 近年发生的诉讼和仲裁情况

| 类别 | 序号 | 发生时间 | 情况简介 | 证明材料索引 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 诉讼情况 |  |  |  |  |
| 仲 裁 情况 |  |  |  |  |

备注：近年发生的诉讼和仲裁情况仅限于投标人败诉的，且与履行施工承包合同有关的案件， 不包括调解结案以及未裁决的仲裁或未终审判决的诉讼。

七     已标价工程量清单

八    综合标部分

此项针对评审办法中综合部分进行说明， 投标人根据自身实际情况编制，格式自拟。(此项涉及的相关内容如果投标文件别处已有描述，可无需再提供，但投标人自身要保证已经提供的内容完整、清晰)

九    项目管理机构

(⼀)项目管理机构组成表

| 职务 | 姓名 | 职称(岗 位名称) | 执业或职业资格证明 |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 |  |

(二)主要项目管理人员简历表

“主要人员简历表”中的建造师应附建造师证、身份证、职称证(如有) 、安全生产考核合格证等；技术负责人应附身份证、职称证、学历证等；其他主要人员应附身份证、职称证(职业证或上岗证书) 等。

| 姓名 |  | 年龄 |  |  | 学历 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职称 |  | 职务 |  |  | 拟 在 本 合同任职 |  |  |
| 毕业学校 | 年毕业于 学校 专业 |  |  |  |  |  |  |
| 主要工作经历 |  |  |  |  |  |  |  |
| 时间 | 参加(承担) 过的类似项目 |  |  | 担任职务 |  | 发包人及联系电话 |  |

(三)承诺书

致  ( 招 标 人 名 称 ) ：

我方在此声明，我方拟派往                   (项目名称)的项目经理          (项目经理姓名)(项目经理证书编号：       ，身份证号：                ) ，现阶段没有担任任何在施建设工程项目的项目经理。

我方保证上述信息的真实性和准确性，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律 后果。

特此承诺

投标人：            (盖章)

法定代表人：                (盖章)

项目经理：                    (签字)  年     月     日

十  施工组织设计方案 (技术标)

1. 投标人应根据项目自身情况及对招标文件的分析，采用文字并结合图表形式，参考以 下要点编制本工程的施工组织设计方案：

(1) 主要施工办法和技术措施及重难点分析；

(2) 质量管理体系与措施；

(3) 安全管理体系与措施；

(4) 文明施工、环境保护管理体系及施工现场扬尘治理措施；

(5) 工期保证措施；

(6) 拟投入资源配备计划；

(7) 采用新工艺、新技术、新设备、新材料、BIM 等的程度；

(8) 服务承诺及措施；

2. 施工组织设计除采用文字表述外可附下列图表，图表及格式要求附后。 附表一 拟投入本工程的主要施工设备表

附表二  拟配备本工程的试验和检测仪器设备表

附表三 劳动力计划表

附表四  计划开、竣工日期和施工进度网络图

附表五 临时用地表

附表一：拟投入本工程的主要施工设备表

| 序号 | 设备名称 | 型号 规格 | 数 量 | 国别 产地 | 制造 年份 | 额定功率 (KW) | 生产 能力 | 用于施 工部位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附表二：拟配备本工程的试验和检测仪器设备表

| 序号 | 仪器设备 名 称 | 型号 规格 | 数 量 | 国别 产地 | 制造 年份 | 已使用台 时 数 | 用 途 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附表三：劳动力计划表

单位：人

| 工种 | 按工程施工阶段投入劳动力情况 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附表四：计划开、竣工日期和施工进度网络图

1. 投标人应递交施工进度网络图或施工进度表，说明按招标文件要求的计划工期进行 施工的各个关键日期。

2. 施工进度表可采用网络图和(或) 横道图表示。

附表五：临时用地表

| 用 途 | 面 积(平方米) | 位 置 | 需用时间 |
| --- | --- | --- | --- |

十⼀   其他材料

投标人认为有必要的最有利于自身的证明材料，投标人应当仔细查阅招标文件中有关内容 和评标标准，提供投标人认为应当附加的其它内容，以充分证明其投标符合招标文件中的规定， 并为评标打分提供充分依据。如果投标人未能提供相关证明文件，将有可能导致废标或者无法 得分。