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商城县灌河生态文化园东岸（鲇鱼山水库三叉口至规划游泳馆南侧骑行道部分）项目施工及监理招标公告
1. 招标条件
本招标项目商城县灌河生态文化园东岸（鲇鱼山水库三叉口至规划游泳馆南侧骑行道部分）项目已由商城县水利局以商水〔2022〕64号文批准建设，招标人（项目业主）为 商城县中小河流治理工程建设管理局， 建设资金地方自筹资金（资金来源），项目出资比例为100% 。项目已具备招标条件，现对该项目的施工及监理进行公开招标。本次招投标实行全流程电子招投标。
2. 项目概况与招标范围
2.1项目名称：商城县灌河生态文化园东岸（鲇鱼山水库三叉口至规划游泳馆南侧骑行道部分）项目
2.2招标编号：sczb2022118
2.3项目建设地点：商城县境内
2.4标段划分：本次招标共划分为4个标段，其中3个施工标段，SCGHSG-1、SCGHSG-2、SCGHSG-3，1个监理标段，标段为SCGHJL-1，具体情况详见下表：
	标段划分
	标段内容所含工程名称
	招标范围
	各标段招标   控制价
	计划工期/监理服务期限

	SCGHSG-1
	1、商城县灌河生态文化园项目（东岸）重点建设工程C区生态环境提升工程一标段
2、商城县灌河生态文化园项目东岸骑行道工程
	本标段施工图纸及工程量清单范围内的全部内容
	20174373.95
	180日历天

	SCGHSG-2
	1、商城县灌河生态文化园项目（东岸）重点建设工程B区生态环境提升工程五标段
2、商城县灌河生态文化园项目（东岸）重点建设工程B区生态环境提升工程六标段
3、商城县灌河生态文化园项目（东岸）重点建设工程C区生态环境提升工程三标段
	本标段施工图纸及工程量清单范围内的全部内容
	23817334.00
	180日历天

	SCGHSG-3
	1、商城县灌河生态文化园项目（东岸）重点建设工程C区生态环境提升工程二标段
2、商城县灌河生态文化园项目（东岸）重点建设工程-东岸部分建筑部分

	本标段施工图纸及工程量清单范围内的全部内容
	19444348.4
	180日历天

	SCGHJL-1
	商城县灌河生态文化园东岸（鲇鱼山水库三叉口至规划游泳馆南侧骑行道部分）项目施工阶段及保修阶段的全过程监理服务
	1051769.00元
	同施工工期（含保修期）


2.5资格审查方式：资格后审
3. 投标人资格要求 
3.1施工标段（SCGHSG-1、SCGHSG-2、SCGHSG-3）
3.1.1 投标人须具备独立法人资格，具有有效的营业执照；
3.1.2 投标人须具有市政公用工程施工总承包叁级及以上资质，具有有效的安全生产许可证；
3.1.3 拟派项目经理须具备市政公用工程专业贰级及以上注册建造师执业资格，具备有效的安全生产考核合格证，且不得担任其他在建建设工程项目的项目经理；
3.1.4 信誉要求（执行《关于在招标投标活动中对失信被执行人实施联合惩戒的通知》法（2016）285号文件）：投标人在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）上，没有被列为失信被执行人，提供查询网页截图；
3.2监理标段（SCGHJL-1）
3.2.1 投标人须具备独立法人资格，具有有效的营业执照；
  3.2.2投标人须具备具有行业行政主管部门核发的市政公用工程监理乙级及以上资质或工程监理综合资质；
3.2.3 拟派总监理工程师须具有行政主管部门核发的市政公用工程专业的国家注册监理工程师资格,注册单位与投标单位名称一致；
3.2.4  信誉要求（执行《关于在招标投标活动中对失信被执行人实施联合惩戒的通知》法（2016）285号文件）：投标人在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）上，没有被列为失信被执行人，提供查询网页截图；
3.3 本次招标不接受联合体投标；
3.4各施工投标人可对以上所有施工标段进行投标，且允许同时中标，但拟派项目经理不能为同一人。
4.招标文件的获取
4.1时间:2022年11月15日至 2022 年11月20日
4.2方式：投标企业首先登陆“商城县公共资源交易网（http://www.scxzfw.com）”网站进行交易主体注册，根据通知公告有关办理 CA 数字证书的要求准备好 CA 办理所需资料办理 CA 数字证书。登陆“商城县公共资源交易网（http://www.scxzfw.com）”网站，凭办理的企业身份认证锁（CA 数字证书）登陆会员系统进行网上投标报名。本次实行网上报名，线下不再接受报名。凡有意参加投标者，凭 CA 数字证书登陆会员系统报名后并按网上提示下载招标文件及资料。
 4.3售价：0 元。
 4.4请投标人报名下载招标文件后，及时关注系统业务菜单（“招标文件澄清与修改”，“控制价文件”）内该项目是否有新的答疑澄清文件或控制价文件。如有请直接下载，不再另行通知。
5 .投标文件的递交
5.1 投标文件递交的截止时间：2022年12月08日 9 时 30 分。
5.2投标人必须在投标截止时间前通过互联网使用 CA 数字证书登录“商城县电子交易平台”，将加密的电子投标文件上传，并确定已加密投标文件保存上传成功。逾期未完成上传或未按规定加密的投标文件，招标人不予受理。 
1.本项目采用“ 不见面开标” 交易方式， 不见面开标大厅网址为http://gcjs.scxzfw.com/bidopen_login，投标人无需寄送和递交非加密的电子投标文件，无需到现场参加开标会议，无需到达现场提交原件资料。
2.投标人应当在投标截止时间前，使用投标人CA 数字证书登录不见面开标大厅，在线签到并准时参加开标活动，并在规定时间内完成响应文件解密、答疑澄清等。
3.逾期解密或者没有准时在线参加开标活动导致的一切后果投标人自行承担。
4.不见面开标服务的具体事宜，请查阅商城县公共资源交易网站首页—下载中心—商城县不见面开标大厅系统操作手册。
特别提示：投标人在线签到时，应如实准确的填写授权委托人的联系电话，开标当天请务必保证电话保持畅通。 
6.发布公告的媒介 
本次招标公告同时在《中国招标投标公共服务平台》 、《河南省电子招标投标公共服务平台》、《商城县公共资源交易网》上发布。
7.其他注意事项 
投标人在编制投标文件时，涉及营业执照、资质、人员、财务、 社保、纳税、各类证书等内容，须原件扫描编制在投标文件内，评标（或评审）过程中，因扫描件不合法、不真实、不清晰、不准确、不完整、无效、错误等对交易活动所造成的一切后果，由投标人自行负责。
8. 联系方式
招 标 人：商城县中小河流治理工程建设管理局
联 系 人：胡女士
联系电话：152253692278
地    址: 商城县崇福大道与长安路交叉口
招标代理机构：中恒工程咨询有限公司 
联 系 人：杜女士
电    话：0371-55036011/15565510610
地    址: 河南自贸试验区郑州片区（经开）正商经开广场3号楼2单元808室
监督部门：商城县水利局
电    话：0376-7926089
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投标人须知前附表
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	条款号
	条款名称
	编列内容

	1.1.2
	招 标 人
	招 标 人：商城县中小河流治理工程建设管理局  
联系人：胡女士
联系电话：15225369228
地址: 商城县崇福大道与长安路交叉口    

	1.1.3
	招标代理机构
	招标代理机构：中恒工程咨询有限公司 
联 系 人：杜女士
电    话：0371-55036011/15565510610
地    址: 河南自贸试验区郑州片区（经开）正商经开广场3号楼2单元808室

	1.1.4
	项目名称
	商城县灌河生态文化园东岸（鲇鱼山水库三叉口至规划游泳馆南侧骑行道部分）项目

	1.1.5
	建设地点
	商城县境内

	1.2.1
	资金来源
	地方自筹资金

	1.2.1
	出资比例
	100%

	1.2.2
	资金落实情况
	已落实

	1.3.1
	招标范围
	商城县灌河生态文化园东岸（鲇鱼山水库三叉口至规划游泳馆南侧骑行道部分）项目施工阶段及保修阶段的全过程监理服务

	1.3.2
	监理服务期限
	同施工工期（含保修期）

	1.3.3
	质量控制目标
	合格

	1.3.4
	安全监控目标
	不发生人员伤亡事故

	1.4.1
	投标人资质条件
	营业执照：具有有效的营业执照；
企业资质要求：投标人应具有行业行政主管部门核发的市政公用工程监理乙级及以上资质或工程监理综合资质；
拟任项目总监理工程师：拟派总监理工程师须具有行政主管部门核发的市政公用工程专业的国家注册监理工程师资格,注册单位与投标单位名称一致；
信誉要求：信誉要求（执行《关于在招标投标活动中对失信被执行人实施联合惩戒的通知》法（2016）285号文件）：投标人在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）上，没有被列为失信被执行人，提供查询网页截图。

	1.8.1
	是否接受合体投资
	不接受

	1.9.1
	勘察现场
	不组织

	1.10.1
	招标预备会
	不召开

	1.10.2
	投标人提出问题的截止时间
	递交投标文件截止时间十日前

	1.10.3
	投标人书面澄清的时间
	递交投标文件截止时间十五日前

	1.11
	分包
	不允许

	1.12
	偏离
	招标文件的补充文件（如有）

	2.2.1
	投标人提出问题的
截止时间
	提交投标文件截止时间10日前

	3.1.1
	构成投标文件的其他材料
	其他相关资料

	3.2.4
	招标控制价
	招标控制价：1051769.00元

	3.3.1
	投标有效期
	投标截止之日起60日历天

	3.4.1
	投标保证金
	投标保证金的金额：人民币贰万元整（小写：￥20000.00元）； 
缴纳方式：从以下三个方式选择一种
1.缴纳方式：点击“商城县公共资源交易信息网(www.scxzfw.com)” 
上的“登录”按钮进入“建设工程项目交易平台”，进入该平台后找到对应的项目公告，在公告下方点击招标文件“下载”跳转至缴费页面，进行技术服务费、招标文件费、保证金进行缴费。点击保证金“缴费”按钮后生成订单并提交，生成“保证金缴纳说明单”点击“打印”，投标保证金必须是基本账户缴纳，支付匹配成功后打印保证金收讫证明，并附于投标文件中。具体操作方式从“商城县公共资源交易信息网”，“下载中心-“投标人操作说明”中获取。 
缴纳时间：投标人必须在2022年12月08日 9 时 30 分前将投标保证金从投标人基本账户汇至或转至“保证金缴纳说明单”中的账户。办理退还投标保证金时只需提供退款通知函，系统方可进行退款。 
特别提示：投标保证金收款将以投标人办理企业注册所填基本账户信息为准，若投标人汇款账户与企业注册时的基本账户信息不相符，其汇款将匹配失败，由此造成投标保证金递交失败的责任由投标人自行承担。 
2、投标保证金担保保函，保函缴纳和从基本户转账缴纳具备同等效力。采用保函的，制作投标文件时须提供保函书及保函合同、担保机构营业执照的扫描件。 
投标人可以根据自己实际财务状况自主选择以上两种方式的其中一种方式。 
3、针对中小微企业在建设工程项目投标中可以信用承诺函代替投标保证金，需做投标保证金承诺，承诺函格式详见投标文件第八章。

	3.7.3
	签字和盖章要求
	1、投标文件格式中所有要求投标人加盖公章的地方都须加盖投标人的 CA 印章。
2、投标文件格式中所有要求法定代表人或其委托代理人签字或盖章的地方都须加盖法定代表人或其委托代理人的CA 印章。

	3.7.5
	投标文件份数
	加密的电子投标文件壹份（*.已加密投标文件格式，在会员系统指定位置上传）

	4.2.1
	投标文件的递交
	1、电子投标文件的递交
各投标人应在投标截止时间前上传加密的电子投标文件（*.已加密投标文件 格式）到会员系统的指定位置。上传完毕后，必须点击“确认投标”按钮，得到系统反馈的二维码确认回复后方为上传成功。投标人在上传前务必认真检查上传投标文件是否完整、正确。 
2、本项目采用“不见面开标”交易方式，不见面开标大厅网址为 http://gcjs.scxzfw.com/bidopen_login，投标人无需寄送和递交非加密的电子投标文件，无需到现场参加开标会议，无需到达现场提交原件资料。

	5.1
	开标时间和地点
	开标时间：同投标截止时间
开标地点：商城县公共资源交易中心不见面开标厅

	6.1.1
	评标委员会的组建
	评标委员会构成：共5人，
其中业主评委  1 人，评标专家  4  人；
评标专家确定方式：
从河南省综合评标专家库中随机抽取方式确定。

	7.1
	是否授权评标委员会确定中标人
	否，推荐的中标候选人数：1—3名

	7.3.1
	履约担保
	履约担保的形式：/
履约担保的金额：/

	10. 需要补充的其他内容

	10.1 词语定义

	10.1.1
	类似项目
	类似项目是指：市政公用工程

	10.1.2
	不良行为记录
	不良行为记录是指：建筑市场各方主体在工程建设过程中违反有关工程建设的法律、法规、规章或强制性标准和执业行为规范，经县级以上建设行政主管部门或其委托的执法监督机构查实和行政处罚，形成的不良行为记录，且在行政处罚期内。

	…
	…
	

	10.2 中标公示

	
	在中标通知书发出前，招标人将中标候选人的情况在本招标项目招标公告发布的同一媒介予以公示，公示期不少于3日。

	10.3  知识产权

	
	构成本招标文件各个组成部分的文件，未经招标人同意，投标人不得擅自复印和用于非本招标项目所需的其他目的。招标人全部或者部分使用未中标人投标文件中的技术成果或技术方案时，需征得其书面同意，并不得擅自复印或提供给第三人。

	10.4  重新招标的其他情形

	
	除投标人须知正文第8条规定的情形外，除非已经产生中标候选人，在投标有效期内同意延长投标有效期的投标人少于三个的，招标人应当依法重新招标。

	10.5  监  督

	
	本项目的招标投标活动及其相关当事人应当接受有管辖权的行政监督部门依法实施的监督。
监督部门：商城县水利局
电    话：0376-7926089

	10.6
	招标代理服务费：参考原国家计委《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格【2002】1980 号）和《国家发展和改革委员会办公厅关于招标代理服务费有关问题的通知》（发改办价格【2003】857 号）的规定；招标代理服务费由招标人支付。中标人在领取中标通知书前向招标代理机构支付。                        

	10.7  解释权

	
	构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按招标公告（投标邀请书）、投标人须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由招标人负责解释。

	10.8   异议

	
	投标人或者其他利害关系人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间10日前提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复；作出答复前，应当暂停招标投标活动。
投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标人应当当场作出答复，并制作记录。
投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复；作出答复前，应当暂停招标投标活动。

	10.9  招标人补充的其他内容

	其他内容
	/


[bookmark: _bookmark20][bookmark: _Toc12137]1.总则
[bookmark: _bookmark21][bookmark: _Toc10694][bookmark: _Toc6656][bookmark: _Toc20221]1.1招标项目概况
1.1.1 根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对监理进行招标。
1.1.2 招标人：见投标人须知前附表。
1.1.3 招标代理机构：见投标人须知前附表。
1.1.4 招标项目名称：见投标人须知前附表。
1.1.5 项目建设地点：见投标人须知前附表。
[bookmark: _bookmark22][bookmark: _Toc16365][bookmark: _Toc26994][bookmark: _Toc1052]1.2 招标项目的资金及出资比例和资金落实情况
1.2.1 资金来源及出资比例：见投标人须知前附表。
1.2.2 资金落实情况：见投标人须知前附表。
[bookmark: _bookmark23][bookmark: _Toc10494][bookmark: _Toc4534][bookmark: _Toc19866]1.3 招标范围、监理服务期限和质量控制目标、安全监控目标
1.3.1 招标范围：见投标人须知前附表。
1.3.2 监理服务期限：见投标人须知前附表。
1.3.3 质量控制目标：见投标人须知前附表。
1.3.4 安全监控目标：见投标人须知前附表。
[bookmark: _bookmark24][bookmark: _Toc31087][bookmark: _Toc25869][bookmark: _Toc820]1.4 投标人资格要求
1.4.1 投标人应具备承担本招标项目资质条件、能力和信誉：
（1）资质要求：见投标人须知前附表；
（2）总监理工程师的资格要求：见投标人须知前附表；
（3）信誉要求：见投标人须知前附表。
1.4.2 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，还应遵守以下规定：
（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务，并承诺就中标项目向招标人承担连带责任；
（2）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；
（3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在本招标项目中投标，否则各相关投标均无效。
1.4.3投标人不得存在下列情形之一：
（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；
（2）与招标人存在利害关系且可能影响招标公正性；
（3）与本招标项目的其他投标人为同一个单位负责人；
（4）与本招标项目的其他投标人存在控股、管理关系；
（5）为本招标项目的代建人；
（6）为本招标项目的招标代理机构；
（7）与本招标项目的代建人或招标代理机构同为一个法定代表人；
（8）与本招标项目的代建人或招标代理机构存在控股或参股关系；
（9）与本招标项目的施工承包人以及建筑材料、建筑构配件和设备供应商有隶属关系或者其他利害关系；
（10）被依法暂停或者取消投标资格；
（11）被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照；
（12）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；
（13）在最近三年内发生重大监理质量问题（以相关行业主管部门的行政处罚决定或司法机关出具的有关法律文书为准）；
（14）被工商行政管理机关在全国企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单；
（15）被最高人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单；
（16）法律法规或投标人须知前附表规定的其他情形。
[bookmark: _bookmark25][bookmark: _Toc20639][bookmark: _Toc15429][bookmark: _Toc2725]1.5 费用承担
投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。
[bookmark: _bookmark26][bookmark: _Toc4899][bookmark: _Toc28467][bookmark: _Toc28407]1.6 保密
参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，否则应承担相应的法律责任。
[bookmark: _bookmark27][bookmark: _Toc18507][bookmark: _Toc14303][bookmark: _Toc28153]1.7  语言文字
招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。
[bookmark: _bookmark28][bookmark: _Toc31676][bookmark: _Toc19796][bookmark: _Toc23551]1.8 计量单位
所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。
[bookmark: _bookmark29][bookmark: _Toc4552][bookmark: _Toc6828][bookmark: _Toc10270]1.9  踏勘现场
1.9.1 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。部分投标人未按时参加踏勘现场的，不影响踏勘现场的正常进行。
1.9.2投标人踏勘现场发生的费用自理。
1.9.3 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。
1.9.4 招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。
[bookmark: _bookmark30][bookmark: _Toc13592][bookmark: _Toc28131][bookmark: _Toc20618]1.10 投标预备会
1.10.1 投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。
1.10.2 投标人应按投标人须知前附表规定的时间和形式将提出的问题送达招标人，以便招标人在会议期间澄清。
1.10.3 投标预备会后，招标人将对投标人所提问题的澄清，以投标人须知前附表规定的形式通知所有购买招标文件的投标人。该澄清内容为招标文件的组成部分。
[bookmark: _bookmark31][bookmark: _Toc2431][bookmark: _Toc20587][bookmark: _Toc30045]1.11 分包
本项目严禁分包。受托方不得将本合同的任何义务转让给第三方。受托方不得将本合同的服务对外分包，否则委托方有权单方解除本合同。
[bookmark: _bookmark32][bookmark: _Toc10466][bookmark: _Toc3841][bookmark: _Toc22306]1.12  响应和偏差
1.12.1 投标文件应当对招标文件的实质性要求和条件作出满足性或更有利于招标人的响应，否则，投标人的投标将被否决。实质性要求和条件见投标人须知前附表。
1.12.2投标人应根据招标文件的要求提供投标监理大纲等内容以对招标文件作出响应。
1.12.3 投标人须知前附表允许投标文件偏离招标文件某些要求的，偏差应当符合招标文件规定的偏差范围和幅度。
[bookmark: _bookmark33][bookmark: _Toc8599]2.招标文件
[bookmark: _bookmark34][bookmark: _Toc27864][bookmark: _Toc30578][bookmark: _Toc3175]2.1 招标文件的组成
本招标文件包括：
（1）招标公告；
（2）投标人须知；
（3）评标办法；
（4）合同条款及格式；
（5）技术规范和要求；
（6）投标文件格式；
（7）投标人须知前附表规定的其他资料。
根据本章第 1.10 款、第 2.2 款和第2.3 款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。
[bookmark: _bookmark38][bookmark: _bookmark35][bookmark: _Toc18265]2.2 招标文件的澄清
2.2.1投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前以书面形式（包括信函、电报、传真等可以有形表现所载内容的形式，下同），要求招标人对招标文件予以澄清。
2.2.2 招标文件的澄清将在投标人须知前附表规定的投标截止时间15天前在商城县公共资源交易系统“变更公告”或“答疑文件”将澄清内容予以发布，但不指明澄清问题的来源。如果澄清的内容可能影响投标文件编制且发出的时间距投标截止时间不足15天，相应延长投标截止时间。
投标人应在投标文件递交截止时间前及时查看澄清内容，因投标人未及时查看而造成的后果自负。
2.3 招标文件的修改
2.3.1 在投标截止时间15天前，招标人可以修改招标文件。如有修改，应在商城县公共资源交易系统“变更公告”或“答疑文件”将修改内容予以发布。如果修改的内容可能影响投标文件编制且发出的时间距投标截止时间不足15天，相应延长投标截止时间。
当招标文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后在信阳市公共资源交易系统发出的文件为准。
 投标人应在投标文件递交截止时间前及时查看修改内容，因投标人未及时查看而造成的后果自负。
3. 投标文件
[bookmark: _bookmark39][bookmark: _Toc6913][bookmark: _Toc29719][bookmark: _Toc16642]3.1 投标文件的组成
3.1.1 投标文件应包括下列内容：
（1）投标函及投标函附录 
（2）法定代表人身份证明
（3）授权委托书
（4）投标保证金
（5）资格审查资料
（6）监理大纲 
（7）拟派本工程监理人员汇总表
（8）近年企业主要监理业绩表
（9）其他资料
[bookmark: _bookmark40][bookmark: _Toc3702][bookmark: _Toc30989][bookmark: _Toc31630]3.2 投标报价
3.2.1 投标报价应包括国家规定的增值税税金，投标人应按第六章“投标文件格式”的要求在投标函中进行报价。
3.2.2 投标人应充分了解该项目的总体情况以及影响投标报价的其他要素，投标人须采用总价方式进行报价。
3.2.3 投标人的投标报价应是在合同期内，按合同规定的范围所提供服务需要的全部费用。已包括了实施完成本项目全部监理工作所需的现场办公、生活设施、劳务费、技术服务费、交通、通讯、保险、税费和利润以及为完成本工程所提供的专用仪器、设备和设施等与业务有关的全部费用；上述所列发生费用全部由监理人承担，发包人不再另行支付。
3.2.4 招标人设有招标控制价的，投标人的投标报价不得超过招标控制价，招标控制价在投标人须知前附表中载明。
[bookmark: _bookmark41][bookmark: _Toc8203][bookmark: _Toc18478][bookmark: _Toc26252]3.3 投标有效期
[bookmark: _bookmark42][bookmark: _Toc11228]3.3.1 在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。
3.3.2出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。 
[bookmark: _Toc17177][bookmark: _Toc14711]3.4 投标保证金（若有）
[bookmark: _bookmark43][bookmark: _bookmark44][bookmark: _Toc9416][bookmark: _Toc1125][bookmark: _Toc15441]3.4.1 投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和第六章“投标文件格式”规定的投标保证金格式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。
3.4.2 投标人不按本章第3.4.1项要求提交投标保证金的，其投标文件作废标处理。
3.4.3 招标人与中标人签订合同后5日内，向未中标的投标人和中标人退还投标保证金。
3.4.4 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还： 
（1）投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；
（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按招标文件规定提交履约担保。
3.5 资格审查资料
除投标人须知前附表另有规定外，投标人应满足本章第 1.4 款规定的资质、信誉等要求，并按招第六章投标文件格式规定内容提供相应证明资料。
[bookmark: _bookmark45][bookmark: _Toc9828][bookmark: _Toc23317][bookmark: _Toc3536]3.6 备选投标方案
3.6.1 投标人不得递交备选投标方案，否则其投标将被否决。
3.6.2 允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。
3.6.3 投标人提供两个或两个以上投标报价，或者在投标文件中提供一个报价，但同时提供两个或两个以上监理方案的，视为提供备选方案。
[bookmark: _bookmark46][bookmark: _Toc22535][bookmark: _Toc18046][bookmark: _Toc21291]3.7 投标文件的编制
[bookmark: _bookmark47][bookmark: _bookmark56][bookmark: _Toc12285843][bookmark: _Toc18644]3.7.1 投标文件应按“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于招标人的承诺。
3.7.2 投标文件应当对招标文件有关监理服务期、投标有效期、质量要求等实质性内容作出响应。
3.7.3  电子投标文件制作
（1）电子投标文件由投标人使用“商城县电子交易平台”自带的“投标文件制作工具”制作生成。
（2）投标人在编制电子投标文件时应当建立分级目录，并按照标签提示导入相关内容。
（3）电子投标文件中的证明资料的“复印件”均为“原件的扫描件”，未标示“复印件”的证明资料均应直接制作生成。
（4）投标文件格式要求盖单位章和（或）签字的地方，投标人均应使用CA 数字证书加盖投标人的单位电子印章和（或）法定代表人（委托代理人）的个人电子印章或签字。
（5） 电子投标文件制作完成后，将生成一份加密的电子投标文件（后缀名为.已加密投标文件）和一份不加密的电子投标文件（后缀名为.未加密投标文件）。
（6）电子投标文件制作的具体方法详见“投标文件制作工具”中的帮助文档。
4. 投标
4.1 投标文件的密封和标记
4.1.1 上传的电子投标文件应使用投标人数字证书认证并加密。未按要求加密的电子投标文件，招标人不予受理。
4.2 投标文件的递交
4.2.1 电子投标文件上传件的递交要求详见第二章“投标人须知前附表”。
4.2.2 逾期上传的投标文件，招标人不予受理。
4.2.3投标人因电子招投标交易平台问题无法上传电子投标文件时，请在工作时间与交易中心联系。
4.3 投标文件的修改与撤回
[bookmark: _Toc12285844]4.3.1 在本章第2.2.2项规定的投标截止时间前，投标人可以多次修改或撤回已递交的投标文件，最终投标文件以投标截止时间前完成上传至商城县公共资源交易中心交易系统最后一份投标文件为准。
4.3.2修改的投标文件应按照本章第3条、第4条规定进行编制和递交。
5. 开标
5.1 开标时间和地点
5.1.1 招标人在本章规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点开标。
5.1.2本项目采用“ 不见面开标” 交易方式， 不见面开标大厅网址为http://gcjs.scxzfw.com/bidopen_login，投标人无需寄送和递交非加密的电子投标文件，无需到现场参加开标会议，无需到达现场提交原件资料。
5.1.3投标人应当在投标截止时间前，使用投标人CA 数字证书登录不见面开标大厅，在线签到并准时参加开标活动，并在规定时间内完成响应文件解密、答疑澄清等。
5.1.4逾期解密或者没有准时在线参加开标活动导致的一切后果投标人自行承担。
5.1.5不见面开标服务的具体事宜，请查阅商城县公共资源交易网站首页—下载中心—商城县不见面开标大厅系统操作手册。
特别提示：投标人在线签到时，应如实准确的填写授权委托人的联系电话，开标当天请务必保证电话保持畅通。
开标过程中，投标人如有异议，须在开标结束前通过系统提出，否则视同认可开标记录。开标结束后，对开标记录的任何异议不再接受。
6.评标
[bookmark: _bookmark57][bookmark: _Toc19261][bookmark: _Toc24293][bookmark: _Toc2323]6.1  评标委员会
[bookmark: _bookmark58][bookmark: _Toc7457][bookmark: _Toc13009][bookmark: _Toc2810]6.1.1 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。
6.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：
（1）招标人或投标人的主要负责人的近亲属；
（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；
（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；
（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。
6.2 评标原则
评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。
[bookmark: _bookmark59][bookmark: _Toc14745][bookmark: _Toc16299][bookmark: _Toc25970]6.3 评标
6.3.1 评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。
6.3.2 评标完成后，评标委员会应当向招标人提交书面评标报告和中标候选人名单。评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。
[bookmark: _bookmark60][bookmark: _Toc3820]7. 合同授予
[bookmark: _bookmark61][bookmark: _Toc31366][bookmark: _Toc12514][bookmark: _Toc18823]7.1 中标候选人公示
招标人在收到评标报告之日起3日内，按照投标人须知前附表规定的公示媒介和期限公示中标候选人，公示期3 天。
[bookmark: _bookmark62][bookmark: _Toc6494][bookmark: _Toc14781][bookmark: _Toc2145]7.2 评标结果异议
投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间提出。招标人将在收到异议之日起3日内作出答复；作出答复前，将暂停招标投标活动。
[bookmark: _bookmark63][bookmark: _Toc8237][bookmark: _Toc31910][bookmark: _Toc2993]7.3 中标候选人履约能力审查
[bookmark: _bookmark64][bookmark: _Toc14845][bookmark: _Toc22100][bookmark: _Toc15009]/
7.4 定标
按照投标人须知前附表的规定，招标人或招标人授权的评标委员会依法确定中标人。
[bookmark: _bookmark65][bookmark: _Toc20394][bookmark: _Toc2793][bookmark: _Toc2512]7.5 中标通知
在本章第3.3 款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。
[bookmark: _bookmark66][bookmark: _Toc954][bookmark: _Toc29855][bookmark: _Toc1430][bookmark: _GoBack]7.6 履约保证金（若有）
7.6.1 在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的形式、金额和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的或者事先经过招标人书面认可的履约保证金格式向招标人提交履约保证金。
7.6.2 中标人不能按本章第7.6.1项要求提交履约保证金的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。
[bookmark: _bookmark67][bookmark: _Toc9738][bookmark: _Toc842][bookmark: _Toc24106]7.7 签订合同
7.7.1 招标人和中标人应当在中标通知书发出之日起30日内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金的，招标人有权取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给  招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。
7.7.2 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同，或者在签订合同时向中标人提出附加条件的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。
7.7.3 联合体中标的，联合体各方应当共同与招标人签订合同，就中标项目向招标人承担连带责任。
[bookmark: _Toc271555281][bookmark: _Toc152042347][bookmark: _Toc152045571][bookmark: _Toc6420][bookmark: _Toc500101486][bookmark: _Toc144974539]8. 重新招标和不再招标
[bookmark: _Toc500101487][bookmark: _Toc19103][bookmark: _Toc16217][bookmark: _Toc152042348][bookmark: _Toc271555282][bookmark: _Toc144974540][bookmark: _Toc152045572]8.1 重新招标
有下列情形之一的，招标人将重新招标：
（1）投标截止时间止，有效的投标人少于3个的；
（2）经评标委员会评审后否决所有投标的。
[bookmark: _Toc152042349][bookmark: _Toc152045573][bookmark: _Toc6322][bookmark: _Toc271555283][bookmark: _Toc144974541][bookmark: _Toc8205][bookmark: _Toc500101488]8.2 不再招标
重新招标后投标人仍少于3个或者所有投标被否决的，属于必须审批或核准的工程建设项目，经原审批或核准部门批准后不再进行招标。
[bookmark: _bookmark68][bookmark: _Toc29852]9.纪律和监督
[bookmark: _bookmark69][bookmark: _Toc18201][bookmark: _Toc939][bookmark: _Toc16187]9.1 对招标人的纪律要求
招标人不得泄露招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、 社会公共利益或者他人合法权益。
[bookmark: _bookmark70][bookmark: _Toc10186][bookmark: _Toc22353][bookmark: _Toc7692]9.2 对投标人的纪律要求
投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。
[bookmark: _bookmark71][bookmark: _Toc25423][bookmark: _Toc10350][bookmark: _Toc27678]9.3 对评标委员会成员的纪律要求
评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。
[bookmark: _bookmark72][bookmark: _Toc11305][bookmark: _Toc30839][bookmark: _Toc13991]9.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求
与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文 件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。
[bookmark: _bookmark73][bookmark: _Toc3799][bookmark: _Toc3418][bookmark: _Toc27143]9.5 投诉
9.5.1投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的，可以自知道或者应当知道之日起10日内向有关行政监督部门投诉。投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。
[bookmark: _bookmark74][bookmark: _Toc50]10.是否采用电子招标投标
是。
[bookmark: _bookmark75][bookmark: _Toc3470]11.需要补充的其他内容
需要补充的其他内容：见投标人须知前附表。

[bookmark: _bookmark76]






[bookmark: _Toc30800][bookmark: _Toc320][bookmark: _Toc2467]附件一：开标记录表


开标记录表
开标时间：	年	月	日	时	分

	序号
	投标人
	密封情况
	投标保证金
	投标报价
	总监理工程师
	监理服务期限

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	




招标人代表：		记录人：		监标人：	

	年	月	日

中恒工程咨询有限公司- 21 -

[bookmark: _bookmark77][bookmark: _Toc20969]
[bookmark: _Toc14390][bookmark: _Toc11234]附件二：问题澄清通知




问题澄清通知

（编号：	）


	（投标人名称）：


评标委员会对你方的投标文件进行了仔细的审查，现需你方对下列问题以书面形式予以澄 清、说明或补正：


1.

2.

......


请将上述问题的澄清、说明或补正于	年	月	日	时前递交至

	（详细地址）或传真至	（传真号码）或

通过下载招标文件的电子招标交易平台上传。采用传真方式的，应在	年	月

	日	时前将原件递交至	（详细地址）。




评标委员会授权的招标人或招标代理机构：	（签字或盖章）


	年	月	日

[bookmark: _bookmark78][bookmark: _Toc29371]
[bookmark: _Toc3566][bookmark: _Toc4463]附件三：问题的澄清



问题的澄清

（编号：	）


评标委员会：


问题澄清通知（编号：	）已收悉，现澄清、说明或补正如下：

1.

2.

.....






上述问题澄清、说明或补正，不改变我方投标文件的实质性内容，构成我方投标文件的组 成部分。



投标人：	（单位电子签章）

法定代表人或其委托代理人：	（签字或盖章）



	年	月	日

[bookmark: _bookmark80][bookmark: _bookmark81][bookmark: _bookmark79][bookmark: _Toc163]
[bookmark: _Toc19128][bookmark: _Toc23887]附件四：确认通知



确认通知

	（招标人名称）：


你方于	年	月	日发出的	（项目名称）监理招标关于招标文件的澄清/修改的通知，我方已于      年      月      日收到。

特此确认。



投标人：	（单位电子签章）

法定代表人或委托代理人：	（签字或盖章）



	年	月	日

- 24 -

[bookmark: _Toc23367][bookmark: _Toc8179]第三章 评标办法（综合评估法）
[bookmark: _bookmark83][bookmark: _Toc27946][bookmark: _Toc22063][bookmark: _Toc22182]评标办法前附表
	[bookmark: _Toc23856][bookmark: _Toc4030]2.1初步评审标准

	条款号
	评审因素
	评审标准

	2.1.1
	

形式评审 标准
	投标人名称
	与营业执照、资质证书一致

	
	
	投标函及投标函附录签字盖章
	有法定代表人或其委托代理人签名并加盖单位电子签章

	
	
	投标文件格式
	符合第六章“投标文件格式”的规定

	
	
	报价唯一
	只能有一个有效报价

	
	
	硬件信息检测
	硬件信息四项一致或者投标预算锁一致的视为废标

	
2.1.2
	
资格评审 标准
	营业执照
	具备有效的营业执照

	
	
	资质要求
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1 项规定

	
	
	总监理工程师
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1 项规定

	
	
	信誉要求
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1 项规定

	



2.1.3
	


响应性评 审标准
	投标内容
	符合第二章“投标人须知”第1.3.1 项规定

	
	
	监理服务期限
	符合第二章“投标人须知”第1.3.2 项规定

	
	
	质量控制目标
	符合第二章“投标人须知”第1.3.3 项规定

	
	
	安全监控目标
	符合第二章“投标人须知”第1.3.4 项规定

	
	
	投标有效期
	符合第二章“投标人须知”第3.3.1 项规定

	
	
	投标保证金
	符合第二章“投标人须知”第3.4.1 项规定

	
	
	投标报价
	低于（含等于）第二章“投标人须知”前附表第3.2.4款载明的招标控制价。




	[bookmark: _bookmark84]条款号
	条款内容
	编列内容

	2.2.1
	分值组成
（总分100分）
	监理大纲： 35 分
投标报价： 45 分
综合能力： 20 分

	2.2.2
	招标控制价
	投标人的投标报价超过招标控制价的，其投标将被拒绝。

	
	评标基准价计算方法
	评标基准价=A×50%+B×50%
其中：A为招标控制价。B为各投标人有效投标总报价低于（含等于）招标控制价至高于招标控制价×95%（含等于）范围内的各有效评标价，去掉一个最高和一个最低评标价后的算术平均值（符合此条件范围内的有效投标总报价不足五家时，以此范围内所有有效评标价的算术平均值作为B值）；当有效投标报价全部低于95%×招标控制价时，则以95%×招标控制价作为B值。有效标不含弃权标、无效标和废标。
备注：1、评标价＝投标总报价
2、投标人的投标总报价在招标控制价的95%（含95%）-100%（含100%）的参与计算评标基准值；投标总报价低于95% ×招标控制价的，则不参与计算投标基准价，但仍可参与评标。

	2.2.3
	投标报价的偏差率计算公式
	偏差率=100% ×（投标报价- 评标基准价）/评标基准价

	2.2.4(1）
	监理大纲评分标准（35分）
	旁站监理保证措施
（0-5分）
	①有旁站监理措施、设置有工程旁站监理部位（过程）的得3分；②旁站监理措施及旁站监理部位设置切实、合理、科学有保证的加2分。

	
	
	质量控制的措施和方法（0-5分）
	①有事前质量控制措施和方法的得1分；②有原材料质量控制的措施和方法的得1分；③有事中质量控制 措施和方法的得1分；④有事后质量控制措施和方法 的得1分；⑤各类措施和方法切实、合理、可行的得 1分。

	
	
	投资控制的措施和方法（0-5分）
	①有投资控制措施和方法的得3分；
②监理措施详细，技术措施、组织措施、经济措施、合同措施齐全的，工程变更管理方法得当、费用索赔 的处理合法可信、可行的加2分。

	
	
	工期控制的措施和方法（0-4分）
	①有工期控制措施和方法的得3分；②措施方法中有对实现工期目标的可行性论述，有进度控制的监理工 作内容、原则、程序，有进度控制的监理工作方法和措施，且监理措施详细，技术措施、组织措施、经济 措施、合同措施齐全的，加1分。

	
	
	文明、安全控制的措施 和方法（0-4分）
	①有文明、安全措施和方法的得3分；②文明、安全 施工管理的措施和方法切实、合理、科学、可行的加1分。

	
	
	工作协调的措施和方法（0-4分）
	①有工作协调的措施和方法的得3分；②工作协调的措施和方法详细，且技术措施、组织措施、经济措施、合同措施齐全的加1分。

	
	
	监理大纲水平（0-4分）
	监理大纲水平由评委综合考虑监理大纲的编制内容 在0—4分的范围内酌情打分

	
	
	组织机构（0-4分）
	有明确的各级监理人员（包括项目总监理工程师、专业监理工程师、监理员、见证员）岗位职责，每有一项得1分，最多得4分。

	2.2.4(2)
	投标
报价
评分
标准
（45分）
	投标报价
（45分）
	有效投标人的评标价等于评标基准价的，得满分45分；有效投标人的评标价与评标基准价相比，每低一个百分点，在满分45分的基础上扣1分，扣完为止；有效投标人的评标价与评标基准价相比，每高出一个百分点，从满分45分的基础上扣1分，扣完为止。
备注：不足1%按线性插值法计算，计算结果按四舍五入法保留至小数点后两位。

	













2.2.4(3)
	













综合能力  （20分）
	企业业绩
（3分）
	投标人自2019年10月1 日以来承担过类似工程监理服务业绩的得3分。
注：（1.需同时提供监理合同及中标通知书，日期以合同签订日期为准。类似工程指市政公用工程）

	
	
	企业信誉(3分）
	投标人提供有效的信用评级机构出具的信用等级证书，AAA级的得3分，AA级的得2分， A级的得1分，否则不得分。

	
	
	拟派监理部人员配备
（2分）
	拟派本项目组织机构人员配备中（除总监理工程师外）每有1人具有国家注册监理工程师资格证书得1分，最高累计得2分。
注：提供证书扫描件。

	
	
	合理化建议
（3分）
	根据本项目的情况，能够针对本工程重点、难点及关键点对建设单位提出的合理化建议，评委根据投标人所提建议详尽程度、科学性、合理性、有针对性进行量化打分，在1-3分的范围内打分。（缺项不得分）

	
	
	服务承诺
（4分）
	1、拟派现场监理人员全部到位且不准兼职的承诺；2、监理单位未经建设单位同意，不得更换项目总监及各专业监理工程师；项目总监常驻工地，每周现场工作不少于5个工作日的承诺；3、企业在人员、管理、技术等方面的实质性优惠及服务承诺；由评委在0-4分的范围内酌情打分。

	
	
	招标人意见（3-5分）
	招标人根据投标人投标文件编制的详实、合理、符合性及响应程度等综合印象进行打分。招标人意见可由招标人代表（业主评委）负责赋予。3分≤得分≤5分





1、评标方法
[bookmark: _Toc184635094]本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第2.2款规定的评审标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，但投标报价低于其成本的除外。综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，由招标人自行确定。
[bookmark: _Toc381201522]2、评审标准
2.1 初步评审标准
2.1.1 形式评审标准 ：见评标办法前附表。
2.1.2 资格评审标准：见评标办法前附表。
2.1.3 响应性评审标准：见评标办法前附表。
[bookmark: _Toc184635095]2.2 分值构成与评审标准
2.2.1 分值构成：见评标办法前附表；
2.2.2 评标基准值：见评标办法前附表。
2.2.3 偏差率计算公式：见评标办法前附表。
2.2.4 评审标准：见评标办法前附表。
[bookmark: _Toc381201523]3、评标程序
3.1 初步评审
3.1.1评标委员会依据本章第2.1款规定的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，作废标处理。
3.1.2 投标人有以下情形之一的，其投标作废标处理：
(1）第二章“投标人须知”第1.4.3项规定的任何一种情形的；
(2）串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；
(3）不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。
[bookmark: _Toc152042383]3.1.3投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，其投标作废标处理。
(1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；
(2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。
3.2 详细评审
3.2.1 评标委员会按本章第2.2 款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。
3.2.2 评审分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。
3.2.3投标人最终得分为所有评委对其打分的算术平均值。
3.2.4 评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，其投标作废标处理。
[bookmark: _Toc144974575][bookmark: _Toc152045607][bookmark: _Toc152042385][bookmark: _Toc179632625]3.3 投标文件的澄清和补正
3.3.1在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。
3.3.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。
3.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。
[bookmark: _Toc152045608][bookmark: _Toc144974576][bookmark: _Toc152042386][bookmark: _Toc179632626]3.4 评标结果
3.4.1 除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐中标候选人。评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。
[bookmark: _Toc17231]3.4.2 招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。当排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。
3.4.3如果有效投标不足三个，评标委员会应否决全部投标。


[bookmark: _bookmark93]




















[bookmark: _Toc2313][bookmark: _Toc30342]第四章   合同条款及格式

[bookmark: _bookmark94]（仅供参考）





























（GF－2012－0202）
建设工程监理合同
（仅供参考）









   住房和城乡建设部
                                 制定
 国家工商行政管理总局
[bookmark: _Toc260380500]

第1部分   协议书

委托人（全称）：                            
监理人（全称）：                            
[bookmark: _Toc16326][bookmark: _Toc20243][bookmark: _Toc12271][bookmark: _Toc26829][bookmark: _Toc331195279][bookmark: _Toc342312381]根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就下述工程委托监理与相关服务事项协商一致，订立本合同。
[bookmark: _Toc21492][bookmark: _Toc27561][bookmark: _Toc30058][bookmark: _Toc25343]一、工程概况
[bookmark: _Toc342312382]    1. 工程名称：                                  
2. 工程地点：                                  
3. 工程规模：                                  
4. 工程概算投资额：                            
[bookmark: _Toc22638][bookmark: _Toc17639][bookmark: _Toc27827][bookmark: _Toc11867]二、词语限定
协议书中相关词语的含义与通用条件中的定义与解释相同。
[bookmark: _Toc3034][bookmark: _Toc21726][bookmark: _Toc331195280][bookmark: _Toc9604][bookmark: _Toc342312383][bookmark: _Toc8702]三、组成本合同的文件
1. 协议书；
2. 中标通知书；
3. 投标文件；
    4. 专用条件；
5. 通用条件；
6. 附录，即：
附录A  相关服务的范围和内容
附录B  委托人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备
本合同签订后，双方依法签订的补充协议也是本合同文件的组成部分。
[bookmark: _Toc30078][bookmark: _Toc342312384][bookmark: _Toc1508][bookmark: _Toc30172][bookmark: _Toc331195281][bookmark: _Toc693]四、总监理工程师
总监理工程师姓名：           ，身份证号码：            ，资格证书号：              。
[bookmark: _Toc331195282][bookmark: _Toc2017][bookmark: _Toc342312385][bookmark: _Toc19343][bookmark: _Toc9110][bookmark: _Toc7688]五、签约酬金
签约酬金（大写）：        （小写：       ）。
包括：
1. 监理酬金：                                 。
2. 相关服务酬金：                            。
[bookmark: _Toc342312386][bookmark: _Toc331195283][bookmark: _Toc15471][bookmark: _Toc27104][bookmark: _Toc26455][bookmark: _Toc27272]六、期限
1. 监理期限：
自       年   月   日始，至       年   月   日止。
2. 相关服务期限：
保修阶段服务期限自      年   月   日始，至      年   月   日止。
[bookmark: _Toc25713][bookmark: _Toc331195284][bookmark: _Toc9698][bookmark: _Toc29611][bookmark: _Toc342312387][bookmark: _Toc5234]七、双方承诺
[bookmark: _Toc331195285]1. 监理人向委托人承诺，按照本合同约定提供监理与相关服务。
[bookmark: _Toc331195286]2. 委托人向监理人承诺，按照本合同约定派遣相应的人员，提供房屋、资料、设备，并按本合同约定支付酬金。
[bookmark: _Toc6454][bookmark: _Toc17456][bookmark: _Toc342312388][bookmark: _Toc6369][bookmark: _Toc331195287][bookmark: _Toc18735]八、合同订立
1. 订立时间：          年       月      日。
2. 订立地点：                             
3. 本合同一式    份，具有同等法律效力，双方各执     份。
委托人：   （盖章）             监理人：   （盖章）    
住所：                          住所：                       
邮政编码：                      邮政编码：                  
法定代表人或其授权              法定代表人或其授权
的代理人：（签字）              的代理人：（签字）          
开户银行：                      开户银行：                  
账号：                          账号：                        
电话：                          电话：                       
传真：                          传真：                       
电子邮箱：                      电子邮箱：                  
第二部分   通用条件

1. 定义与解释
1.1 定义
除根据上下文另有其意义外，组成本合同的全部文件中的下列名词和用语应具有本款所赋予的含义：
1.1.1 “工程”是指按照本合同约定实施监理与相关服务的建设工程。
1.1.2 “委托人”是指本合同中委托监理与相关服务的一方，及其合法的继承人或受让人。
1.1.3 “监理人”是指本合同中提供监理与相关服务的一方，及其合法的继承人。
1.1.4 “承包人”是指在工程范围内与委托人签订勘察、设计、施工等有关合同的当事人，及其合法的继承人。
1.1.5 “监理”是指监理人受委托人的委托 ，依照法律法规、工程建设标准、勘察设计文件及合同，在施工阶段对建设工程质量、进度、造价进行控制，对合同、信息进行管理，对工程建设相关方的关系进行协调，并履行建设工程安全生产管理法定职责的服务活动。
1.1.6 “相关服务”是指监理人受委托人的委托 ，按照本合同约定，在勘察、设计、保修等阶段提供的服务活动。
1.1.7 “正常工作”指本合同订立时通用条件和专用条件中约定的监理人的工作。
1.1.8 “附加工作”是指本合同约定的正常工作以外监理人的工作。
1.1.9 “项目监理机构”是指监理人派驻工程负责履行本合同的组织机构。
1.1.10 “总监理工程师”是指由监理人的法定代表人书面授权，全面负责履行本合同、主持项目监理机构工作的注册监理工程师。
1.1.11 “酬金”是指监理人履行本合同义务，委托人按照本合同约定给付监理人的金额。
1.1.12 “正常工作酬金”是指监理人完成正常工作，委托人应给付监理人并在协议书中载明的签约酬金额。
1.1.13 “附加工作酬金”是指监理人完成附加工作，委托人应给付监理人的金额。
1.1.14 “一方”是指委托人或监理人；“双方”是指委托人和监理人；“第三方”是指除委托人和监理人以外的有关方。
1.1.15 “书面形式”是指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。
1.1.16 “天”是指第一天零时至第二天零时的时间。
1.1.17“月”是指按公历从一个月中任何一天开始的一个公历月时间。
1.1.18 “不可抗力”是指委托人和监理人在订立本合同时不可预见，在工程施工过程中不可避免发生并不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、水灾、骚乱、暴动、战争和专用条件约定的其他情形。
1.2 解释
1.2.1本合同使用中文书写、解释和说明。如专用条件约定使用两种及以上语言文字时，应以中文为准。
1.2.2 组成本合同的下列文件彼此应能相互解释、互为说明。除专用条件另有约定外，本合同文件的解释顺序如下：
（1）协议书；
（2）中标通知书（适用于招标工程）或委托书（适用于非招标工程）；
（3）专用条件及附录A、附录B；
（4）通用条件；
（5）投标文件（适用于招标工程）或监理与相关服务建议书（适用于非招标工程）。
双方签订的补充协议与其他文件发生矛盾或歧义时，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。
2. 监理人的义务
2.1 监理的范围和工作内容
2.1.1 监理范围在专用条件中约定。
2.1.2 除专用条件另有约定外，监理工作内容包括：
（1）收到工程设计文件后编制监理规划，并在第一次工地会议7天前报委托人。根据有关规定和监理工作需要，编制监理实施细则；
（2）熟悉工程设计文件，并参加由委托人主持的图纸会审和设计交底会议；
（3）参加由委托人主持的第一次工地会议；主持监理例会并根据工程需要主持或参加专题会议；
    （4）审查施工承包人提交的施工组织设计，重点审查其中的质量安全技术措施、专项施工方案与工程建设强制性标准的符合性；
（5）检查施工承包人工程质量、安全生产管理制度及组织机构和人员资格； 
    （6）检查施工承包人专职安全生产管理人员的配备情况；
    （7）审查施工承包人提交的施工进度计划，核查承包人对施工进度计划的调整；
（8）检查施工承包人的试验室；
    （9）审核施工分包人资质条件；
    （10）查验施工承包人的施工测量放线成果；
（11）审查工程开工条件，对条件具备的签发开工令；
（12）审查施工承包人报送的工程材料、构配件、设备质量证明文件的有效性和符合性，并按规定对用于工程的材料采取平行检验或见证取样方式进行抽检；
     （13）审核施工承包人提交的工程款支付申请，签发或出具工程款支付证书，并报委托人审核、批准；
（14）在巡视、旁站和检验过程中，发现工程质量、施工安全存在事故隐患的，要求施工承包人整改并报委托人；
（15）经委托人同意，签发工程暂停令和复工令；
    （16）审查施工承包人提交的采用新材料、新工艺、新技术、新设备的论证材料及相关验收标准；
（17）验收隐蔽工程、分部分项工程；
    （18）审查施工承包人提交的工程变更申请，协调处理施工进度调整、费用索赔、合同争议等事项；
（19）审查施工承包人提交的竣工验收申请，编写工程质量评估报告；
（20）参加工程竣工验收，签署竣工验收意见；
（21）审查施工承包人提交的竣工结算申请并报委托人；
（22）编制、整理工程监理归档文件并报委托人。
2.1.3 相关服务的范围和内容在附录A中约定。
2.2 监理与相关服务依据
2.2.1 监理依据包括：
（1）适用的法律、行政法规及部门规章；
（2）与工程有关的标准；
（3）工程设计及有关文件；
（4）本合同及委托人与第三方签订的与实施工程有关的其他合同。
双方根据工程的行业和地域特点，在专用条件中具体约定监理依据。
2.2.2 相关服务依据在专用条件中约定。
2.3 项目监理机构和人员
2.3.1 监理人应组建满足工作需要的项目监理机构，配备必要的检测设备。项目监理机构的主要人员应具有相应的资格条件。
2.3.2本合同履行过程中，总监理工程师及重要岗位监理人员应保持相对稳定，以保证监理工作正常进行。
2.3.3监理人可根据工程进展和工作需要调整项目监理机构人员。监理人更换总监理工程师时，应提前7天向委托人书面报告，经委托人同意后方可更换；监理人更换项目监理机构其他监理人员，应以相当资格与能力的人员替换，并通知委托人。
2.3.4 监理人应及时更换有下列情形之一的监理人员：
（1）严重过失行为的；
（2）有违法行为不能履行职责的；
（3）涉嫌犯罪的；
（4）不能胜任岗位职责的；
（5）严重违反职业道德的；
（6）专用条件约定的其他情形。
2.3.5 委托人可要求监理人更换不能胜任本职工作的项目监理机构人员。
2.4 履行职责
监理人应遵循职业道德准则和行为规范，严格按照法律法规、工程建设有关标准及本合同履行职责。
2.4.1 在监理与相关服务范围内，委托人和承包人提出的意见和要求，监理人应及时提出处置意见。当委托人与承包人之间发生合同争议时，监理人应协助委托人、承包人协商解决。
2.4.2 当委托人与承包人之间的合同争议提交仲裁机构仲裁或人民法院审理时，监理人应提供必要的证明资料。
2.4.3 监理人应在专用条件约定的授权范围内，处理委托人与承包人所签订合同的变更事宜。如果变更超过授权范围，应以书面形式报委托人批准。
在紧急情况下，为了保护财产和人身安全，监理人所发出的指令未能事先报委托人批准时，应在发出指令后的24小时内以书面形式报委托人。
2.4.4 除专用条件另有约定外，监理人发现承包人的人员不能胜任本职工作的，有权要求承包人予以调换。
2.5 提交报告
监理人应按专用条件约定的种类、时间和份数向委托人提交监理与相关服务的报告。
2.6 文件资料
在本合同履行期内，监理人应在现场保留工作所用的图纸、报告及记录监理工作的相关文件。工程竣工后，应当按照档案管理规定将监理有关文件归档。
2.7 使用委托人的财产
监理人无偿使用附录B中由委托人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备。除专用条件另有约定外，委托人提供的房屋、设备属于委托人的财产，监理人应妥善使用和保管，在本合同终止时将这些房屋、设备的清单提交委托人，并按专用条件约定的时间和方式移交。
3．委托人的义务
3.1 告知
委托人应在委托人与承包人签订的合同中明确监理人、总监理工程师和授予项目监理机构的权限。如有变更，应及时通知承包人。
3.2 提供资料
委托人应按照附录B约定，无偿向监理人提供工程有关的资料。在本合同履行过程中，委托人应及时向监理人提供最新的与工程有关的资料。
3.3 提供工作条件
委托人应为监理人完成监理与相关服务提供必要的条件。
3.3.1 委托人应按照附录B约定，派遣相应的人员，提供房屋、设备，供监理人无偿使用。
3.3.2 委托人应负责协调工程建设中所有外部关系，为监理人履行本合同提供必要的外部条件。
3.4 委托人代表
委托人应授权一名熟悉工程情况的代表，负责与监理人联系。委托人应在双方签订本合同后7天内，将委托人代表的姓名和职责书面告知监理人。当委托人更换委托人代表时，应提前7天通知监理人。
3.5 委托人意见或要求
在本合同约定的监理与相关服务工作范围内，委托人对承包人的任何意见或要求应通知监理人，由监理人向承包人发出相应指令。
3.6 答复
委托人应在专用条件约定的时间内，对监理人以书面形式提交并要求作出决定的事宜，给予书面答复。逾期未答复的，视为委托人认可。
3.7 支付
委托人应按本合同约定，向监理人支付酬金。
4. 违约责任
4.1 监理人的违约责任
监理人未履行本合同义务的，应承担相应的责任。
4.1.1 因监理人违反本合同约定给委托人造成损失的，监理人应当赔偿委托人损失。赔偿金额的确定方法在专用条件中约定。监理人承担部分赔偿责任的，其承担赔偿金额由双方协商确定。
4.1.2 监理人向委托人的索赔不成立时，监理人应赔偿委托人由此发生的费用。
4.2 委托人的违约责任
委托人未履行本合同义务的，应承担相应的责任。
4.2.1 委托人违反本合同约定造成监理人损失的，委托人应予以赔偿。
4.2.2 委托人向监理人的索赔不成立时，应赔偿监理人由此引起的费用。
4.2.3 委托人未能按期支付酬金超过28天，应按专用条件约定支付逾期付款利息。
4.3 除外责任
因非监理人的原因，且监理人无过错，发生工程质量事故、安全事故、工期延误等造成的损失，监理人不承担赔偿责任。
因不可抗力导致本合同全部或部分不能履行时，双方各自承担其因此而造成的损失、损害。
5. 支付
5.1 支付货币
除专用条件另有约定外，酬金均以人民币支付。涉及外币支付的，所采用的货币种类、比例和汇率在专用条件中约定。
5.2 支付申请
监理人应在本合同约定的每次应付款时间的7天前，向委托人提交支付申请书。支付申请书应当说明当期应付款总额，并列出当期应支付的款项及其金额。
 5.3 支付酬金
支付的酬金包括正常工作酬金、附加工作酬金、合理化建议奖励金额及费用。
   5.4 有争议部分的付款
委托人对监理人提交的支付申请书有异议时，应当在收到监理人提交的支付申请书后7天内，以书面形式向监理人发出异议通知。无异议部分的款项应按期支付，有异议部分的款项按第7条约定办理。
6. 合同生效、变更、暂停、解除与终止
6.1生效
除法律另有规定或者专用条件另有约定外，委托人和监理人的法定代表人或其授权代理人在协议书上签字并盖单位公章后本合同生效。
6.2变更
6.2.1 任何一方提出变更请求时，双方经协商一致后可进行变更。
6.2.2除不可抗力外，因非监理人原因导致监理人履行合同期限延长、内容增加时，监理人应当将此情况与可能产生的影响及时通知委托人。增加的监理工作时间、工作内容应视为附加工作。附加工作酬金的确定方法在专用条件中约定。
6.2.3合同生效后，如果实际情况发生变化使得监理人不能完成全部或部分工作时，监理人应立即通知委托人。除不可抗力外，其善后工作以及恢复服务的准备工作应为附加工作，附加工作酬金的确定方法在专用条件中约定。监理人用于恢复服务的准备时间不应超过28天。
6.2.4合同签订后，遇有与工程相关的法律法规、标准颁布或修订的，双方应遵照执行。由此引起监理与相关服务的范围、时间、酬金变化的，双方应通过协商进行相应调整。
6.2.5 因非监理人原因造成工程概算投资额或建筑安装工程费增加时，正常工作酬金应作相应调整。调整方法在专用条件中约定。
6.2.6 因工程规模、监理范围的变化导致监理人的正常工作量减少时，正常工作酬金应作相应调整。调整方法在专用条件中约定。
  6.3 暂停与解除
除双方协商一致可以解除本合同外，当一方无正当理由未履行本合同约定的义务时，另一方可以根据本合同约定暂停履行本合同直至解除本合同。
6.3.1 在本合同有效期内，由于双方无法预见和控制的原因导致本合同全部或部分无法继续履行或继续履行已无意义，经双方协商一致，可以解除本合同或监理人的部分义务。在解除之前，监理人应作出合理安排，使开支减至最小。
因解除本合同或解除监理人的部分义务导致监理人遭受的损失，除依法可以免除责任的情况外，应由委托人予以补偿，补偿金额由双方协商确定。
解除本合同的协议必须采取书面形式，协议未达成之前，本合同仍然有效。
6.3.2 在本合同有效期内，因非监理人的原因导致工程施工全部或部分暂停，委托人可通知监理人要求暂停全部或部分工作。监理人应立即安排停止工作，并将开支减至最小。除不可抗力外，由此导致监理人遭受的损失应由委托人予以补偿。
暂停部分监理与相关服务时间超过182天，监理人可发出解除本合同约定的该部分义务的通知；暂停全部工作时间超过182天，监理人可发出解除本合同的通知，本合同自通知到达委托人时解除。委托人应将监理与相关服务的酬金支付至本合同解除日，且应承担第4.2款约定的责任。
6.3.3 当监理人无正当理由未履行本合同约定的义务时，委托人应通知监理人限期改正。若委托人在监理人接到通知后的7天内未收到监理人书面形式的合理解释，则可在7天内发出解除本合同的通知，自通知到达监理人时本合同解除。委托人应将监理与相关服务的酬金支付至限期改正通知到达监理人之日，但监理人应承担第4.1款约定的责任。
6.3.4 监理人在专用条件5.3中约定的支付之日起28天后仍未收到委托人按本合同约定应付的款项，可向委托人发出催付通知。委托人接到通知14天后仍未支付或未提出监理人可以接受的延期支付安排，监理人可向委托人发出暂停工作的通知并可自行暂停全部或部分工作。暂停工作后14天内监理人仍未获得委托人应付酬金或委托人的合理答复，监理人可向委托人发出解除本合同的通知，自通知到达委托人时本合同解除。委托人应承担第4.2.3款约定的责任。
6.3.5 因不可抗力致使本合同部分或全部不能履行时，一方应立即通知另一方，可暂停或解除本合同。
6.3.6 本合同解除后，本合同约定的有关结算、清理、争议解决方式的条件仍然有效。
6.4 终止
以下条件全部满足时，本合同即告终止：
（1）监理人完成本合同约定的全部工作；
（2）委托人与监理人结清并支付全部酬金。
7. 争议解决
7.1协商
双方应本着诚信原则协商解决彼此间的争议。
7.2调解
如果双方不能在14天内或双方商定的其他时间内解决本合同争议，可以将其提交给专用条件约定的或事后达成协议的调解人进行调解。
7.3仲裁或诉讼
双方均有权不经调解直接向专用条件约定的仲裁机构申请仲裁或向有管辖权的人民法院提起诉讼。
8. 其他
8.1 外出考察费用
经委托人同意，监理人员外出考察发生的费用由委托人审核后支付。
8.2 检测费用
委托人要求监理人进行的材料和设备检测所发生的费用，由委托人支付，支付时间在专用条件中约定。
8.3 咨询费用
经委托人同意，根据工程需要由监理人组织的相关咨询论证会以及聘请相关专家等发生的费用由委托人支付，支付时间在专用条件中约定。
8.4 奖励
监理人在服务过程中提出的合理化建议，使委托人获得经济效益的，双方在专用条件中约定奖励金额的确定方法。奖励金额在合理化建议被采纳后，与最近一期的正常工作酬金同期支付。
8.5 守法诚信
监理人及其工作人员不得从与实施工程有关的第三方处获得任何经济利益。
8.6 保密
双方不得泄露对方申明的保密资料，亦不得泄露与实施工程有关的第三方所提供的保密资料，保密事项在专用条件中约定。
8.7 通知
本合同涉及的通知均应当采用书面形式，并在送达对方时生效，收件人应书面签收。
8.8 著作权
监理人对其编制的文件拥有著作权。
监理人可单独或与他人联合出版有关监理与相关服务的资料。除专用条件另有约定外，如果监理人在本合同履行期间及本合同终止后两年内出版涉及本工程的有关监理与相关服务的资料，应当征得委托人的同意。












第三部分  专用条件

1. 定义与解释
  1.2  解释
1.2.1 本合同文件除使用中文外，还可用          。
1.2.2 约定本合同文件的解释顺序为：在实施过程中双方共同签署的补充与修正文件、附加协议条款；附加协议条款；本合同专用条件；本合同标准条件；监理投标书或中标通知书。
2. 监理人义务
2.1 监理的范围和内容
2.1.1 监理范围包括：
1、监理范围：                    
2.1.2 监理工作内容还包括：
1、监理工作内容：                              
2、监理日常工作：                              
3、服务目标：确保合格工程，确保工期，确保安全。
2.2 监理与相关服务依据
2.2.1 监理依据包括： 国家现行的法律法规、规章制度等。
2.2.2 相关服务依据包括：国家现行的法律法规、规章制度《中华人民共和国招标投标法》等。
  2.3项目监理机构和人员
2.3.4 更换监理人员的其他情形：                                        。
2.4 履行职责
2.4.3 对监理人的授权范围： 
[bookmark: _Toc331195288]在涉及工程延期        天内和（或）金额      万元内的变更，监理人不需请示委托人即可向承包人发布变更通知。
2.4.4 监理人有权要求承包人调换其人员的限制条件：  按相关规定并必须经委托人同意  。  
2.5 提交报告
监理人应提交报告的种类(包括监理规划、监理月报及约定的专项报告)、时间和份数： 监理规划在开工前，监理月报每月的5号，专项报告另行约定。     
 2.7 使用委托人的财产
     附录B 中由委托人无偿提供的房屋、设备的所有权属于：  委托人  。
监理人应在本合同终止后       天内移交委托人无偿提供的房屋、设备，移交的时间和方式为：                                   。
3. 委托人义务  
  3.4 委托人代表
委托人代表为：                                        。
3.6 答复
委托人同意在        天内，对监理人书面提交并要求做出决定的事宜给予书面答复。
4. 违约责任
4.1 监理人的违约责任
4.1.1监理人赔偿金额按下列方法确定：
赔偿金＝直接经济损失×正常工作酬金÷工程概算投资额（或建筑安装工程费）
4.2 委托人的违约责任
4.2.3 委托人逾期付款利息按下列方法确定： 无息 。
5. 支付
  5.1 支付货币
币种为：人民币，比例为：      ，汇率为：      。 
5.3 支付酬金
正常工作酬金的支付：                                                      
6. 合同生效、变更、暂停、解除与终止
6.1 生效
本合同生效条件： 双方签字盖章后生效 。
6.2 变更
6.2.2 除不可抗力外， 因非监理人原因导致本合同期限延长时，附加工作酬金按下列方法确定：
无。
6.2.3附加工作酬金按下列方法确定：
无。
6.2.5 正常工作酬金增加额按下列方法确定： 
正常工作酬金增加额=工程投资额或建筑安装工程费增加额×正常工作酬金÷工程概算投资额（或建筑安装工程费）
6.2.6 因工程规模、监理范围的变化导致监理人的正常工作量减少时，按减少工作量的比例从协议书约定的正常工作酬金中扣减相同比例的酬金。
7. 争议解决
7.2 调解
本合同争议进行调解时，可提交  /  进行调解。
7.3 仲裁或诉讼
合同争议的最终解决方式为下列第  （2）  种方式：
（1）提请    /   仲裁委员会进行仲裁。
（2）向 合同签订所在地 人民法院提起诉讼。
8. 其他
  8.2 检测费用
    委托人应在检测工作完成后   /  天内支付检测费用。
  8.3 咨询费用
    委托人应在咨询工作完成后   /  天内支付咨询费用。
8.4 奖励
合理化建议的奖励金额按下列方法确定为：    /  。
奖励金额的比率为    /   。
8.6 保密
委托人申明的保密事项和期限： 监理人有技术保密的责任和义务，对于本工程监理项目中委托人提供的相关图纸、技术资料、检测成果及工程涉及的专利技术，未经委托人书面授权，不得泄露或转让给第三方，如发生此类问题，监理人承担违约责任及相应的经济赔偿及法律责任，不论本合同是否变更、解除或终止，本条款长期有效 。
监理人申明的保密事项和期限：     /      。
第三方申明的保密事项和期限：      /      。
8.8著作权
监理人在本合同履行期间及本合同终止后两年内出版涉及本工程的有关监理与相关服务的资料的限制条件：所有相关资料归委托人所有，监理人经委托人同意后方可使用 。
9. 补充条款
                                                                               。


















[bookmark: _bookmark162][bookmark: _Toc3117][bookmark: _Toc29961]








[bookmark: _Toc260380503]第五章   技术规范和要求
中恒工程咨询有限公司- 50 -

本节由招标人根据国家、行业和地方现行标准、规范和规程等，以及项目具体情况摘录。
一、国家关于工程建设现行的有关法律、法规
二、国家关于工程建设现行的规范、标准及行业的有关规定。
三、以上第一至第二条两项规范涉及到的其他现行国家规范、规程、规定和地方管理规定。
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[bookmark: _Toc28291]投标人：	（单位电子签章） 
[bookmark: _Toc10540]法定代表人：	  （法定代表人电子签名）
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1、 [bookmark: _Toc8559]投标函及投标函附录 
2、 [bookmark: _Toc20875]法定代表人身份证明
3、 [bookmark: _Toc12688]授权委托书
四、投标保证金
[bookmark: _Toc18400]五、资格审查资料
[bookmark: _Toc2948]六、监理大纲 
[bookmark: _Toc28622]七、拟派本工程监理人员汇总表
八、近年企业主要监理业绩表
九、其他资料
[bookmark: _bookmark176][bookmark: _Toc13548][bookmark: _Toc6798][bookmark: _bookmark177]一、投标函及投标函附录
[bookmark: _Toc9388][bookmark: _Toc18411]（一）投标函
	（招标人名称）：

1.我方已仔细研究了  （项目名称及标段号）   招标项目招标文件的全部内容，愿意以投标报价为：大写：          ，小写：       ），监理服务期限：	    ，按合同约定完成监理工作。
2. 我方的投标文件包括下列内容：
（1）投标函及投标函附录 
（2）法定代表人身份证明
（3）授权委托书
  （4）投标保证金
（5）资格审查资料
（6）监理大纲 
（7）拟派本工程监理人员汇总表
（8）近年企业主要监理业绩表
（9）其他资料
投标文件的上述组成部分如存在内容不一致的，以投标函为准。 
3．我方承诺在招标文件规定的投标有效期内不撤销投标文件。
4．如我方中标，我方承诺：
（1）在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同；
（2）在签订合同时不向你方提出附加条件；
（3）在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。
5．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“投标人须知”第1.4.3 项规定的任何一种情形。
6．	（其他补充说明））

投 标人：	（单位电子签章）
法定代表人：                         (法定代表人电子签名)

地	址：	

电	话：	

邮政编码：	
	年	月	日
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[bookmark: _bookmark178][bookmark: _Toc9833][bookmark: _Toc27289]（二）投标函附录

	项目名称及标段号
	

	投 标 人
	

	投标范围
	

	项目总监理工程师
	姓名
	
	证书
编号
	

	投标报价（元）
	大写：        
小写：        

	质量控制目标
	

	安全监控目标
	

	监理服务期限
	

	投标有效期
	投标截止之日起       日历天

	备注
	



投 标人：                       （单位电子签章）

法定代表人：            (法定代表人电子签名)

           	  年	月	日





[bookmark: _Toc31144][bookmark: _Toc10720]二、法定代表人身份证明

投标人名称：	

姓名：	性别：	年龄：	职务：	

系	（投标人名称）的法定代表人。

特此证明。


附：法定代表人身份证扫描件。







投标人：	（单位电子签章）

	年	月	日
[bookmark: _bookmark179][bookmark: _bookmark180][bookmark: _Toc2712][bookmark: _Toc27645]三、授权委托书

[bookmark: _bookmark181][bookmark: _bookmark182]本人         （姓名）系         （投标人名称）的法定代表人，现委托      （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改             （项目名称）监理投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。
委托期限： 本授权书至投标有效期结束前始终有效。
代理人无转委托权。
附：法定代表人及委托代理人身份证正反扫描件

投 标 人：                    (单位电子签章)
法定代表人：           (法定代表人电子签名)
身份证号码：                                   
委托代理人：                            （签字）
身份证号码：                                   

        年        月        日
      












四、投标保证金
（一）通过交易系统打印《保证金交纳回执单》或《电子投标保函回执单》，加盖单位公章，且由法定代表人或授权委托人签字后，扫描上传。
（二）若投标企业为中小微企业可做承诺(下附格式及相关通知）

中小微企业声明函

本公司郑重声明 ，按国家统计局《统计上大中小微型企业划分办法（2017）》标准，本公司从业人员      人 ， 营业收入为      万元 ，资产总额为      万元 ，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）  ；

本公司不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形 。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

     投标人（盖单位公章）：
                             法定代表人或被授权人（签字或盖章）：
                                   日期：     年   月   日
商城县灌河生态文化园东岸（鲇鱼山水库三叉口至规划游泳馆南侧骑行道部分）项目           施工招标文件
注：从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
3
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[bookmark: _Toc5139][bookmark: _Toc28884]五、资格审查资料

[bookmark: _bookmark185][bookmark: _Toc29751][bookmark: _Toc15456][bookmark: _Toc30412]基本情况表
	投标人名称
	

	注册地址
	
	邮政编码
	

	联系方式
	联系人
	
	电 话
	

	
	传	真
	
	网 址
	

	法定代表人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	技术负责人
	姓名
	
	技术职称
	
	电话
	

	企业监理资质证书
	类型：	等级：	证书号：

	质量管理体系证书
（如有）
	
类型：	等级：	证书号：

	营业执照号
	
	员工总人数：

	注册资本
	
	

其 中
	高级职称人员
	

	成立日期
	
	
	中级职称人员
	

	基本账户开户银行
	
	
	技术人员数量
	

	基本账户银行账号
	
	
	各类注册人员
	

	经营范围
	

	投标人关联企业情 况（包括但不限于与 投标人法定代表人为同一人或者存在 控股、管理关系的不同单位）
	

	备注
	


注：后附企业营业执照、资质证书等相关资格证明材料。

[bookmark: _bookmark184]
[bookmark: _bookmark190][bookmark: _bookmark187][bookmark: _bookmark188][bookmark: _bookmark193][bookmark: _bookmark186][bookmark: _bookmark189][bookmark: _Toc15956][bookmark: _Toc13946]六、监理大纲（格式自拟）









































[bookmark: _bookmark194]七、拟派本工程监理人员汇总表
                        
	
序号
	
本项目任职
	
姓名
	职 称
	专 业
	执业或职业资格证明
	备注

	
	
	
	
	
	证书名称
	级别
	证号
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[bookmark: _bookmark191][bookmark: _Toc32144]
主要人员简历表

	
姓	名
	
	
年龄
	
	执业资格证书（或上岗证书）名称
	

	
职	称
	
	
学历
	
	
拟在本项目任职
	

	
工作年限
	
	
从事监理工作年限
	

	
毕业学校
	
年毕业于	学校	专业

	
主要工作经历

	
时	间
	
参加过的类似项目
	
担任职务
	
委托人及联系电话

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


注：“主要人员简历表”中总监理工程师应附身份证、学历证、注册监理工程师执业证书等；其他主要人员应附身份证、有关证书等。

[bookmark: _bookmark192]
八、近年企业主要监理业绩表
	
序号 
	
项目名称 
	总造价 
（万元） 
	规模 
 
	
地点 
	建设单位 
	
竣工日期 
	
质量等级 

	
1 
	
 
	
 
	
 
	
 
	
 
	
 
	
 

	
2 
	
 
	
 
	
 
	
 
	
 
	
 
	
 

	
3 
	
 
	
 
	
 
	
 
	
 
	
 
	
 

	
4 
	
 
	
 
	
 
	
 
	
 
	
 
	
 

	
5 
	
 
	
 
	
 
	
 
	
 
	
 
	
 

	
6 
	
 
	
 
	
 
	
 
	
 
	
 
	
 

	
7 
	
 
	
 
	
 
	
 
	
 
	
 
	
 

	
8 
	
 
	
 
	
 
	
 
	
 
	
 
	
 

	
9 
	
 
	
 
	
 
	
 
	
 
	
 
	
 

	
…… 
	
 
	
 
	
 
	
 
	
 
	
 
	
 



附：中标通知书、监理合同。 



投标人：	（单位电子签章）
法定代表人：                         (法定代表人电子签名)                                       
        年 月 日
[bookmark: _Toc2976][bookmark: _Toc10051]


九、其他资料

投标人认为应附的其他资料。


