(GF—2017—0201)                                   档案号：

建设工程施工合同

商城县和谐小区老旧小区改造及绿色社区创建项目工程

住  房  和  城  乡  建  设  部

制  定

国 家 工 商 行 政 管 理 总 局

第一部分合同协议书

发包人(全称):商城县保障性住房中心  承包人(全称):  商城县荣玺建设有限公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及 有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本 建设工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

# 一 、工程概况

1.工程名称：商城县和谐小区老旧小区改造及绿色社区创建项目工程 2.工程地点：商城县赤城街道办事处

3.工程立项批准文号：商发改政务[2022]147号。  4.资金来源：专项债资金。

5.工程内容：招标工程量清单中所包含的内容，参照施工图纸进 行施工，业主单位有权根据施工环境、施工过程中总工程量的变化以 及该项目资金使用等情况调整施工的工程量和施工内容。

群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》(附件1)。

6.工程承包范围：招标工程量清单中所包含的内容，参照施工图 纸进行施工，业主单位有权根据施工环境、施工过程中总工程量的变 化以及该项目资金使用等情况调整施工的工程量和施工内容。

二 、合同工期

计划开工日期：2024 年04  月15日。 计划竣工日期：2025年 01 月09日。

工期总日历天数：270    天。工期总日历天数与根据前述计划开竣 工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量符合国家《工程施工质量验收规范》合格 标准。

四、签约合同价与合同价格形式

签约合同价为：人民币(大写)叁仟捌佰贰拾叁万零陆佰玖拾肆 元玖角伍分。

(小写)38230694.95    元；

(1)安全文明施工费：捌拾贰万贰仟贰佰贰拾柒元肆角壹分(822227.41元);

(2)材料和工程设备暂估价金额：

人民币(大写)肆佰零柒万叁仟捌佰肆拾叁元整(4073843.00元);

(3)专业工程暂估价金额：

人民币(大写)贰拾玖万伍仟贰佰元 (   295200.00    元);

(4)暂列金额：

人民币(大写)  /   (  /  元)。

2.合同价格形式：可调价格(依据完成的工程量据实结算)。

五 、项目经理

承包人项目经理：汪奎(注册编号：豫241171828046)。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

(1)中标通知书(如果有);

(2)投标函及其附录(如果有);

(3)专用合同条款及其附件；

(4)通用合同条款；

(5)技术标准和要求；

(6)图纸；

(7)已标价工程量清单或预算书；

(8)其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同 文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补  充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同 条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资 金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保 工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期 内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺 不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八 、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相 同。

九 、签订时间

本合同于2024 年04  月12  日签订。

十 、签订地点

本合同在 商城县住房和城乡建设局 签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同 的组成部分。

十二、合同生效

本合同 自发承包双方签字盖章后生效。

十三、合同份数

本合同一式 八 份，均具有同等法律效力，发包人、承包人、监

理人、合同备案单位各执  壹

发包人：(公章)

法定代表人或其委托代理人：

(签字)

统一社会信用代石

份，其余交由发包人妥善处置。 承包人： (公章)

法定代表人或其委托代理人：

签字)

一社会信用代码证：

91411524177203292C

地址：

邮政编码：

法定代表人： 委托代理人： 电话：

传真：

电子信箱： 开户银行：

账 号 ：

地 址 ：商城县城关镇西大畈美人岗小 区 3 号门面楼

邮政编码：465350  法定代表人：蒋仁俊 委托代理人：

电话：0376-7869199 传真：

电子信箱：

开户银行：中国农业商城县支行西城 营业所

账号：16781601010002545