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第 一 部分合同协议书

委托人(全称):  商城县城市管理局    
监理人(全称):   河南成伟工程咨询有限公司    
根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、 法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就下述工程委托监理与相关服  务事项协商一致，订立本合同。
一、工程概况
1.工程名称：商城县北部新城教育片区排水系统建设工程项目三标段(监理服务)  2.工程地点：商城县境内； 
3.工程规模：        
4. 监理范围：施工期及缺陷责任期监理。
5.工程概算投资额或建筑安装工程费：  3187万元。
6.质量要求：合格，达到国家相关质量验收标准。
7.安全目标：无安全事故。
8.扬尘防治目标：严格按照国家、省、市扬尘污染防治标准及各项扬尘管控 指令，做到达标生产。
二 、词语限定
协议书中相关词语的含义与通用条件中的定义与解释相同。

三、组成本合同的文件
1.协议书；
2.中标通知书(适用于招标工程)或委托书(适用于非招标工程);
3.投标文件(适用于招标工程)或监理与相关服务建议书(适用于非招标工 程);
4. 专用条件： 5.通用条件；
6. 附录，即：

附录 A  相关服务的范围和内容
附录 B   委托人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备
本合同签订后，双方依法签订的补充协议也是本合同文件的组成部分。

四 、总监理工程师
总监理工程师姓名：应 成 伟 ,身份证号码：411123198503087034,注册号： 41014306 。
五 、签约酬金：
5.1签约酬金：  人民币(大写):捌拾壹万柒仟贰佰捌拾元整，小写：
¥817280.00元。(注：按照省财政厅(豫财预【2024】30号)文件精神，本项目以报 审价进行招标。企业中标价格为暂定合同价。招标控制价经过县财政局绩效评审后 ,比照投标报价的下浮比例下浮后作为最终合同价格。)
监理酬金为监理人完成本项目招标范围内所有工程的费用。
监理酬金结算金额以监理酬金结算金额以项目施工图审查合格后第三方审定 预算的工程费用作为计费基数进行结算。
如遇国家税率调整，调整日之前的已付款开票金额按照原税率执行，调整日之 后的付款按照新税率执行，不再另行签订补充协议。
以中标费率计算的监理签约酬金已经包括实施完成本项目全部监理咨询工作
需要的劳务费、技术服务费、检测、测量、抽检、交通、通讯、保险、管理费、利 润和税费等与监理有关的一切费用。
签约酬金费率包括的风险范围为：监理人投标时未考虑到或漏算的项目；合同 执行期间人员费用、设备价格的变动；因政府防尘治理管控等各种原因导致的施工 工期延长；其他风险因素。
5.2在本合同约定的监理范围内，监理人不得以任何理由要求对附加工作和额 外工作计取监理酬金。
5.3在本合同约定的监理范围内，非因监理人原因造成工程延期，致使监理服 务期出现延长，监理人的责任期也应相应延长，本合同监理酬金费率不作调整。
5.4在工程实施期间，由于国家政策变化、政府对本合同工程的计划调整或 不可抗力等非委托人主观原因造成本合同工程停建的，则监理人必须接受终止服务
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,并积极配合委托人做好善后工作。按已实际完成的监理服务内容和本合同的相关 约定结清监理酬金，监理人不得要求额外的费用及任何形式的补偿或赔偿。
六、服务期限
1、监理期限：2024年7月3日至2024年10月31日。
2、相关服务期限：
从监理人与委托人的监理合同签订之日起算(若合同未签订而工程开工，需监  理人提前介入，从介入之日起，计算监理服务期),至工程完工止。如项目工期  延长的，监理人应按合同约定完成监理工作，增加监理酬金按相应补充条款执行。
七、双方承诺
1.监理人向委托人承诺，按照本合同约定提供监理与相关服务：
(1)代表委托人组织图纸会审工作，完成图纸会审纪要并督促各方完成签署手 续。
(2)审查施工组织设计、各类施工方案、技术交底。
(3)开展材料、设备选型及进场验收工作。
(4)负责变更、签证、进度款支付等相关手续的办理及审批。
(5)施工过程监督、旁站、巡视、平行检验、隐蔽验收、分部分项工程验收及 竣工验收等工作。
(6)监理人同委托人签订廉政协议书，如发现有违反廉政协议书条款的，委托 人有权根据本合同及廉政协议书约定对监理人进行违约处罚等。
2.委托人向监理人承诺，按照本合同约定向派遣相应的人员提供房屋、资料、 设备，并按本合同约定支付酬金。
八、合同订立
[image: ]1. 订立时间：  2 0 2 4 年 7 月 2 日。
2 . 订立地点： 商城县城市管理局办公室 。
[image: ]3.本合同一式陆_份，具有同等法律效力，双方各执_叁份。


委托人(盖章):                      监理人(盖章):
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住所：
邮政编码：465350


法定代表人或其授权
的代理人：(签字或盖章)


开户银行：




账号：


电话：


传真：


电子邮箱：


住所：漯河市郾城区舟山路中段
邮政编码：462000

[image: ]
法定代表人或其授权
的代理人：(签字或盖章)


开户银行：中国建设银行股份有限公司 漯河市黄河路支行

账号：41050173860800001801


电话：0395-5675698


传真：0395-5675698


电子邮箱：hncengwei  @163.com

第二部分通用条件

1.定义与解释
1.1 定义
除根据上下文另有其意义外，组成本合同的全部文件中的下列名词和用语应具 有本款所赋予的含义：
1.1.1“工程”是指按照本合同约定实施监理与相关服务的建设工程。
1.1.2“委托人”是指本合同中委托监理与相关服务的一方，及其合法的继承 人或受让人。
1.1.3“监理人”是指本合同中提供监理与相关服务的一方，及其合法的继承 人。
1.1.4 “承包人”是指在工程范围内与委托人签订勘察、设计、施工等有关 合同的当事人，及其合法的继承人。
1.1.5 “监理”是指监理人受委托人的委托，依照法律法规、工程建设标准 、勘察设计文件及合同，在施工阶段对建设工程质量、进度、造价进行控制，对  合同、信息进行管理，对工程建设相关方的关系进行协调，并履行建设工程安全  生产管理法定职责的服务活动。
1.1.6 “相关服务”是指监理人受委托人的委托，按照本合同约定，在勘察 、设计、保修等阶段提供的服务活动。
1.1.7“正常工作”指本合同订立时通用条件和专用条件中约定的监理人的工 作。
1.1.8 “附加工作”是指本合同约定的正常工作以外监理人的工作。
1.1.9 “项目监理机构”是指监理人派驻工程负责履行本合同的组织机构。
1.1.10 “总监理工程师”是指由监理人的法定代表人书面授权，全面负责履 行本合同、主持项目监理机构工作的注册监理工程师。
1.1.11 “酬金”是指监理人履行本合同义务，委托人按照本合同约定给付监 理人的金额。
1.1.12“正常工作酬金”是指监理人完成正常工作，委托人应给付监理人并 在协议书中载明的签约酬金额。
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1.1.13“附加工作酬金”是指监理人完成附加工作，委托人应给付监理人的 金额。
1.1.14“一方”是指委托人或监理人；“双方”是指委托人和监理人；“第 三方”是指除委托人和监理人以外的有关方。
1.1.15“书面形式”是指合同书、信件和数据电文(包括电报、电传、传 真、电子数据交换和电子邮件)等可以有形地表现所载内容的形式。
1.1.16 “天”是指第一天零时至第二天零时的时间。
1.1.17“月”是指按公历从一个月中任何一天开始的一个公历月时间。
1.1.18 “不可抗力”是指委托人和监理人在订立本合同时不可预见，在工程 施工过程中不可避免发生并不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海 啸、瘟疫、水灾、骚乱、暴动、战争和专用条件约定的其他情形。
1.2解释
1.2.1本合同使用中文书写、解释和说明。如专用条件约定使用两种及以上语 言文字时，应以中文为准。
1.2.2组成本合同的下列文件彼此应能相互解释、互为说明。除专用条件另有 约定外，本合同文件的解释顺序如下：
(1)协议书；
(2)中标通知书(适用于招标工程)或委托书(适用于非招标工程);
(3)专用条件及附录 A、附 录 B;
(4)通用条件；
(5)投标文件(适用于招标工程)或监理与相关服务建议书(适用于非招标工 程)。
双方签订的补充协议与其他文件发生矛盾或歧义时，属于同一类内容的文件，应以 最新签署的为准。
2.监理人的义务
2.1监理的范围和工作内容
2.1.1监理范围在专用条件中约定。
2.1.2除专用条件另有约定外，监理工作内容包括：
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(1)收到工程设计文件后编制监理规划，并在第一次工地会议7天前报委托 人。根据有关规定和监理工作需要，编制监理实施细则；
(2)熟悉工程设计文件，并参加由委托人主持的图纸会审和设计交底会议；
[image: ](3)参加由委托人主持的第一次工地会议；主持监理例会并根据工程需要主持 或参加专题会议；
(4)审查施工承包人提交的施工组织设计，重点审查其中的质量安全技术措施 、专项施工方案与工程建设强制性标准的符合性；
(5)检查施工承包人工程质量、安全生产管理制度及组织机构和人员资格；
(6)检查施工承包人专职安全生产管理人员的配备情况；
(7)审查施工承包人提交的施工进度计划，核查承包人对施工进度计划的调整


(8)检查施工承包人的试验室；
(9)审核施工分包人资质条件；
(10)查验施工承包人的施工测量放线成果；
(11)审查工程开工条件，对条件具备的签发开工令；
(12)审查施工承包人报送的工程材料、构配件、设备质量证明文件的有效性 和符合性，并按规定对用于工程的材料采取平行检验或见证取样方式进行抽检；
(13)审核施工承包人提交的工程款支付申请，签发或出具工程款支付证书， 并报委托人审核、批准；
(14)在巡视、旁站和检验过程中，发现工程质量、施工安全存在事故隐患的， 要求施工承包人整改并报委托人；
(15)经委托人同意，签发工程暂停令和复工令；
(16)审查施工承包人提交的采用新材料、新工艺、新技术、新设备的论证材 料及相关验收标准；
(17)验收隐蔽工程、分部分项工程；
(18)审查施工承包人提交的工程变更申请，协调处理施工进度调整、费用索 赔、合同争议等事项；
(19)审查施工承包人提交的竣工验收申请，编写工程质量评估报告；
(20)参加工程竣工验收，签署竣工验收意见；
(21)审查施工承包人提交的竣工结算申请并报委托人；
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(22)编制、整理工程监理归档文件并报委托人。
2.1.3相关服务的范围和内容在附录 A 中约定。 2.2监理与相关服务依据
2.2.1 监理依据包括：
(1)适用的法律、行政法规及部门规章；
(2)与工程有关的标准；
(3)工程设计及有关文件；
(4)本合同及委托人与第三方签订的与实施工程有关的其他合同。双方根据 工程的行业和地域特点，在专用条件中具体约定监理依据。
2.2.2相关服务依据在专用条件中约定。 2.3项目监理机构和人员
2.3.1监理人应组建满足工作需要的项目监理机构，配备必要的检测设备。项 目监理机构的主要人员应具有相应的资格条件。
2.3.2本合同履行过程中，总监理工程师及重要岗位监理人员应保持相对稳定 ,以保证监理工作正常进行。
2.3.3监理人可根据工程进展和工作需要调整项目监理机构人员。监理人更换 总监理工程师时，应提前7天向委托人书面报告，经委托人同意后方可更换；监  理人更换项目监理机构其他监理人员，应以相当资格与能力的人员替换，并通知 委托人。
2.3.4监理人应及时更换有下列情形之一的监理人员：
(1)严重过失行为的；
(2)有违法行为不能履行职责的；
(3)涉嫌犯罪的；
(4)不能胜任岗位职责的；
(5)严重违反职业道德的；
(6)专用条件约定的其他情形。
2.3.5委托人可要求监理人更换不能胜任本职工作的项目监理机构人员。 2.4履行职责
监理人应遵循职业道德准则和行为规范，严格按照法律法规、工程建设有关标 准及本合同履行职责。
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2.4.1 在监理与相关服务范围内，委托人和承包人提出的意见和要求，监理人 应及时提出处置意见。当委托人与承包人之间发生合同争议时，监理人应协助委 托人、承包人协商解决。
2.4.2当委托人与承包人之间的合同争议提交仲裁机构仲裁或人民法院审理 时，监理人应提供必要的证明资料。
2.4.3监理人应在专用条件约定的授权范围内，处理委托人与承包人所签订合 同的变更事宜。如果变更超过授权范围，应以书面形式报委托人批准。
在紧急情况下，为了保护财产和人身安全，监理人所发出的指令未能事先报委 托人批准时，应在发出指令后的24小时内以书面形式报委托人。
2.4.4除专用条件另有约定外，监理人发现承包人的人员不能胜任本职工作的 ,有权要求承包人予以调换。
2.5提交报告
监理人应按专用条件约定的种类、时间和份数向委托人提交监理与相关服务的 报告。
2.6文件资料
在本合同履行期内，监理人应在现场保留工作所用的图纸、报告及记录监理工 作的相关文件。工程竣工后，应当按照档案管理规定将监理有关文件归档。
2.7使用委托人的财产
监理人无偿使用附录 B 中由委托人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备。 除专用条件另有约定外，委托人提供的房屋、设备属于委托人的财产，监理人应 妥善使用和保管，在本合同终止时将这些房屋、设备的清单提交委托人，并按专 用条件约定的时间和方式移交。
3.委托人的义务
3. 1告知
委托人应在委托人与承包人签订的合同中明确监理人、总监理工程师和授予项 目监理机构的权限。如有变更，应及时通知承包人。
3.2提供资料
委托人应按照附录 B 约定，无偿向监理人提供工程有关的资料。在本合同履 行过程中，委托人应及时向监理人提供最新的与工程有关的资料。
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3.3提供工作条件
委托人应为监理人完成监理与相关服务提供必要的条件。
3.3.1委托人应按照附录 B 约定，派遣相应的人员，提供房屋、设备，供监 理人无偿使用。
3.3.2委托人应负责协调工程建设中所有外部关系，为监理人履行本合同提供 必要的外部条件。
3.4委托人代表
委托人应授权一名熟悉工程情况的代表，负责与监理人联系。委托人应在双方 签订本合同后7天内，将委托人代表的姓名和职责书面告知监理人。当委托人更  换委托人代表时，应提前7天通知监理人。
3.5委托人意见或要求
在本合同约定的监理与相关服务工作范围内，委托人对承包人的任何意见或要 求应通知监理人，由监理人向承包人发出相应指令。
3.6答复
委托人应在专用条件约定的时间内，对监理人以书面形式提交并要求作出决定 的事宜，给予书面答复。逾期未答复的，视为委托人认可。
3.7支付
委托人应按本合同约定，向监理人支付酬金。

4.违约责任
4.1监理人的违约责任
监理人未履行本合同义务的，应承担相应的责任。
4.1.1因监理人违反本合同约定给委托人造成损失的，监理人应当赔偿委托人 损失。赔偿金额的确定方法在专用条件中约定。监理人承担部分赔偿责任的，其承 担赔偿金额由双方协商确定。
4.1.2监理人向委托人的索赔不成立时，监理人应赔偿委托人由此发生的费用。 4.2委托人的违约责任
委托人未履行本合同义务的，应承担相应的责任。
4.2.1委托人违反本合同约定造成监理人损失的，委托人应予以赔偿。
4.2.2委托人向监理人的索赔不成立时，应赔偿监理人由此引起的费用。
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4.2.3委托人未能按期支付酬金超过28天，应按专用条件约定支付逾期付款 利息。
4.3除外责任
因非监理人的原因，且监理人无过错，发生工程质量事故、安全事故、工期延 误等造成的损失，监理人不承担赔偿责任。
因不可抗力导致本合同全部或部分不能履行时，双方各自承担其因此而造成的 损失、损害。
5 . 支付
5.1支付货币
除专用条件另有约定外，酬金均以人民币支付。涉及外币支付的，所采用的货 币种类、比例和汇率在专用条件中约定。
5.2支付申请
监理人应在本合同约定的每次应付款时间的7天前，向委托人提交支付申请 书。支付申请书应当说明当期应付款总额，并列出当期应支付的款项及其金额。
5.3支付酬金
支付的酬金包括正常工作酬金、附加工作酬金、合理化建议奖励金额及费用。 5.4有争议部分的付款
委托人对监理人提交的支付申请书有异议时，应当在收到监理人提交的支付申 请书后7天内，以书面形式向监理人发出异议通知。无异议部分的款项应按期支 付，有异议部分的款项按第7条约定办理。
6.合同生效、变更、暂停、解除与终止
6. 1生效
除法律另有规定或者专用条件另有约定外，委托人和监理人的法定代表人或其 授权代理人在协议书上签字并盖单位章后本合同生效。
6.2变更
6.2.1任何一方提出变更请求时，双方经协商一致后可进行变更。
6.2.2除不可抗力外，因非监理人原因导致监理人履行合同期限延长、内容 增加时，监理人应当将此情况与可能产生的影响及时通知委托人。增加的监理工作 时间、工作内容应视为附加工作。附加工作酬金的确定方法在专用条件中约定。
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6.2.3合同生效后，如果实际情况发生变化使得监理人不能完成全部或部分工 作时，监理人应立即通知委托人。除不可抗力外，其善后工作以及恢复服务的准  备工作应为附加工作，附加工作酬金的确定方法在专用条件中约定。监理人用于  恢复服务的准备时间不应超过28天。
6.2.4合同签订后，遇有与工程相关的法律法规、标准颁布或修订的，双方应 遵照执行。由此引起监理与相关服务的范围、时间、酬金变化的，双方应通过协  商进行相应调整。
6.2.5因非监理人原因造成工程概算投资额或建筑安装工程费增加时，正常工 作酬金应作相应调整。调整方法在专用条件中约定。
6.2.6因工程规模、监理范围的变化导致监理人的正常工作量减少时，正常工 作酬金应作相应调整。调整方法在专用条件中约定。
6.3暂停与解除
除双方协商一致可以解除本合同外，当一方无正当理由未履行本合同约定的义 务时，另一方可以根据本合同约定暂停履行本合同直至解除本合同。
6.3.1 在本合同有效期内，由于双方无法预见和控制的原因导致本合同全部或 部分无法继续履行或继续履行已无意义，经双方协商一致，可以解除本合同或监  理人的部分义务。在解除之前，监理人应作出合理安排，使开支减至最小。
因解除本合同或解除监理人的部分义务导致监理人遭受的损失，除依法可以免 除责任的情况外，应由委托人予以补偿，补偿金额由双方协商确定。
解除本合同的协议必须采取书面形式，协议未达成之前，本合同仍然有效。
6.3.2在本合同有效期内，因非监理人的原因导致工程施工全部或部分暂停， 委托人可通知监理人要求暂停全部或部分工作。监理人应立即安排停止工作，并  将开支减至最小。除不可抗力外，由此导致监理人遭受的损失应由委托人予以补 偿。
暂停部分监理与相关服务时间超过182天，监理人可发出解除本合同约定的 该部分义务的通知；暂停全部工作时间超过182天，监理人可发出解除本合同的 通知，本合同自通知到达委托人时解除。委托人应将监理与相关服务的酬金支付 至本合同解除日，且应承担第4.2款约定的责任。
6.3.3当监理人无正当理由未履行本合同约定的义务时，委托人应通知监理人 限期改正。若委托人在监理人接到通知后的7天内未收到监理人书面形式的合理
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解释，则可在7天内发出解除本合同的通知，自通知到达监理人时本合同解除。 委托人应将监理与相关服务的酬金支付至限期改正通知到达监理人之日，但监理  人应承担第4.1款约定的责任。
6.3.4监理人在专用条件5.3中约定的支付之日起28天后仍未收到委托人 按本合同约定应付的款项，可向委托人发出催付通知。委托人接到通知14天后仍 未支付或未提出监理人可以接受的延期支付安排，监理人可向委托人发出暂停工 作的通知并可自行暂停全部或部分工作。暂停工作后14天内监理人仍未获得委 托人应付酬金或委托人的合理答复，监理人可向委托人发出解除本合同的通知，
自通知到达委托人时本合同解除。委托人应承担第4.2.3款约定的责任。
6.3.5因不可抗力致使本合同部分或全部不能履行时，一方应立即通知另一方 ,可暂停或解除本合同。
6.3.6本合同解除后，本合同约定的有关结算、清理、争议解决方式的条件仍 然有效。
6.4终止
以下条件全部满足时，本合同即告终止：
(1)监理人完成本合同约定的全部工作；
(2)委托人与监理人结清并支付全部酬金。

7. 争议解决
7.1 协商
双方应本着诚信原则协商解决彼此间的争议。 7.2调解
如果双方不能在14天内或双方商定的其他时间内解决本合同争议，可以将其 提交给专用条件约定的或事后达成协议的调解人进行调解。
7.3仲裁或诉讼
双方均有权不经调解直接向专用条件约定的仲裁机构申请仲裁或向有管辖权 的人民法院提起诉讼。
8.其他
8.1外出考察费用
经委托人同意，监理人员外出考察发生的费用由委托人审核后支付。
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8.2检测费用
委托人要求监理人进行的材料和设备检测所发生的费用，由委托人支付，支付 时间在专用条件中约定。
8.3咨询费用
经委托人同意，根据工程需要由监理人组织的相关咨询论证会以及聘请相关专 家等发生的费用由委托人支付，支付时间在专用条件中约定。
8.4奖励
监理人在服务过程中提出的合理化建议，使委托人获得经济效益的，双方在专 用条件中约定奖励金额的确定方法。奖励金额在合理化建议被采纳后，与最近一期 的正常工作酬金同期支付。
8.5守法诚信
监理人及其工作人员不得从与实施工程有关的第三方处获得任何经济利益。
8.6保密
双方不得泄露对方申明的保密资料，亦不得泄露与实施工程有关的第三方所提 供的保密资料，保密事项在专用条件中约定。
8.7通知
本合同涉及的通知均应当采用书面形式，并在送达对方时生效，收件人应书面 签收。
8.8 著作权
监理人对其编制的文件拥有著作权。
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第三部分专用条件

1.定义与解释
1.2 解释
1.2.1本合同文件除使用中文外，还可用    /       
1.2.2约定本合同文件的解释顺序为：  按 通 用 条 件 执 行  
0

2.监理人义务
2.1监理的范围和内容
2.1.1 监理范围包括：包含但不限于施工准备阶段、施工阶段(含人防)、工 程收尾阶段(包括但不限于竣工验收、整改、工程移交、工程结算、审计配合等) 及工程缺陷责任期等全过程监理服务。
2.1.2监理工作内容还包括：
(1)审查施工单位资质、施工承包合同；
(2)审核承包人上报的施工组织设计、各阶段施工方案及有关施工技术措施等；
(3)审核承包人上报的施工计划的合理性、可行性并监督落实；当实际进度产 生偏差时，应及时督促承包人纠偏；
(4)监督、检查承包人严格按照施工承包合同、设计文件和有关施工规范、操 作规程、技术质量标准、安全施工规程进行施工；
(5)认真做好事前控制，特别是各种原材料的进场质量控制、施工技术交底的 监督等工作；
(6)审查承包人材料、设备的供应与采购计划，检查进场材料、构件、设备的 规格、质量与数量等是否符合图纸、合同、相关国家规范的要求；
(7)严格控制工程质量，验收隐蔽工程、分部分项工程，参与质量事故处理， 监督事故处理方案的实施；
(8)把控工程进度，严格审查已完工程量，参与工程进度及结算的确认；
(9)严格控制工程变更，做好工程变更方案的优选，力求减少变更事项的发生；
(10)督促承包人认真做好各种工程资料(技术资料、报验资料、质量保证资 料、竣工验收资料等)的编制、整理和归档工作，并要求做到与工程施工同步；
(11)协助办理工程竣工验收；
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(12)协助委托人办理相关证照；
(13)配合参与委托人同承包人出现的合同漏项及合同争议问题的处理过程，
并提出监理意见；
(14)以上未列明的其他监理工作。 2.2监理与相关服务依据
2.2.1监理依据包括：按通用条件执行。
2.2.2相关服务依据包括：    /o 2.3项目监理机构和人员
2.3.4更换监理人员的其他情形：具体以委托人要求为准。 2.4履行职责
2.4.3对监理人的授权范围：执行第二部分通用条件2.1.2条和第三部分专 用条件2.1.2条。
涉及本项目的工程延期或变更，监理人需请示委托人。
2.4.4监理人有权要求承包人调换其人员的限制条件：必须经委托人同意。 2.5提交报告
监理人应提交报告的种类(包括监理规划、监理月报、监理实施细则、工程验 收资料、过程监理资料、设计变更、工程变更资料、监理指令性文件、监理日志 及各种签证等):报送时间及份数具体以委托人要求为准  0
2.6在本合同履行期内，监理人应在现场保留工作所用的图纸、报告及记录监 理工作的相关文件等：具体以委托人要求为准。
3.委托人义务
3.4委托人代表
委托人代表为：  李 明 刚  3.6答复
对监理人书面提交并要求做出决定的事宜，委托人同意在7天内给予书面答 复。
4.违约责任
4.1监理人的违约责任
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4.1.1 监理人赔偿金额按下列方法确定：
赔偿金=直接经济损失×正常工作酬金÷工程概算投资额(或建筑安装工程
费)
4.2委托人的违约责任
4.2.3委托人逾期付款利息按下列方法确定：不计利息。

5 . 支付
5.1支付货币
币种为：  人 民 币   o
5.2 支付金额
小 写 ：817280.00    元，人民币(大写) :捌拾壹万柒任贰佰捌拾元整。 5.3支付酬金
正常工作酬金的支付：
(1)工程量完成50%,支付监理费总价的30%;
(2)工程量完成80%,支付监理费总价的30%;
(3)工程竣工一周内，一次性付清全部监理费。

6.合同生效、变更、暂停、解除与终止
6. 1生效
本 合 同 生 效 条 件 ：  双 方 签 字 盖 章   
o
6.2变更

6.2.1除不可抗力外，因非监理人原因导致本合同期限延长时，附加工作酬 金按下列方法确定：
附加工作酬金=本合同期限延长时间(天)×正常工作酬金÷协议书约定的监 理与相关服务期限(天)
6.2.2附加工作酬金按下列方法确定：
附加工作酬金=善后工作及恢复服务的准备工作时间(天)×正常工作酬金÷ 协议书约定的监理与相关服务期限(天)
6.2.3正常工作酬金增加额按下列方法确定：
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正常工作酬金增加额=工程投资额或建筑安装工程费增加额×正常工作酬金÷
工程概算投资额(或建筑安装工程费)
6.2.4因工程规模、监理范围的变化导致监理人的正常工作量减少时，按减少 工作量的比例从协议书约定的正常工作酬金中扣减相同比例的酬金。
7.争议解决
7.1 协商
双方应本着诚信原则协商解决彼此间的争议。 7.2调解
不进行调解。
7.3仲裁或诉讼
合同争议的最终解决方式为下列第  1 种方式：
(1)提请 项 目 所 在 地 仲裁委员会进行仲裁。
(2)向      /      人民法院提起诉讼。

8 . 其他
8.2检测费用
委托人应在检测工作完成后      /天内支付检测费用。 8.3咨询费用
委托人应在咨询工作完成后_      /天内支付咨询费用。
8.4奖励
不设置奖励 8.6保密
委托人申明的保密事项和期限：监理人有技术保密的责任和义务，对于本工程 中委托人提供的相关图纸、技术资料、检测成果及工程涉及的专利技术，未经委托 人书面授权，不得泄露或转让给第三方，如发生此类问题，监理人须承担违约责  任，向委托人赔偿相应的经济损失及交通费、律师费等维权费用，不论本合同是  否变更、解除或终止，本条款长期有效。
监理人申明的保密事项和期限：/   o
第三方申明的保密事项和期限：/    o
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8.8 著作权
监理人在本合同履行期间及本合同终止后两年内出版涉及本工程的有关监理 与相关服务的资料的限制条件：以委托人具体要求为准。
9.补充条款

1、如果工程延期，延期监理费按本工程总监理费的比例计取。 计算方法为：延期监理费=(总监理费÷工期)×延期时间； 
延期监理费的支付时间为每一个月支付该延期的监理费，工程完工付清。
2、如果工程造价及面积增加，增加工程造价的监理费用按本工程总监理费的 比例计取。
计算方法为：增加工程造价及面积的监理费=(总监理费÷暂定工程造价)× 增加工程造价；
增加工程造价及面积的监理费支付时间为，工程完工一周内一次付清。

10.附件
10. 1附件1:廉政承诺书
10.2附件2:项目监理部人员名册
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附 件 1 :

监理单位廉政承诺书
为加强工程建设中的廉政建设，规范工程建设项目承发包双方的各项活动，防 止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益 。根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设责任制规定，在商城县北部新城 教育片区排水系统建设工程项目三标段(监理服务)建设工程中，特订立本廉政承 诺书。
一 、坚决执行国家及行业有关法规法令，严格履行监理职责，忠于职守，严格 把关，对自己签认的各种工程质量数据负责。
二 、不利用职权安排直系亲属及主要社会关系在自己管理项目内工作。
三 、不接受、索要承包人的礼金、加班费、有价证券和贵重礼品，不得向承包 人报销任何票据。
四 、不利用职权向承包人介绍施工设备、材料、供应商，不得向承包人介绍工 程分包人和参与工程分包。
五 、在工程工序交验、验收过程中，不故意刁难承包人，严格按照合同文件及 上级的要求进行验收，做到公正、合法。
六、不参加承包人及相关单位邀请的影响公正执业的各种宴请和娱乐活动。
七、验工计价时不利用职权故意克扣承包人。
八 、不利用职权要求承包人提供合同以外服务。
九 、对于工程数量复核、变更等，公正实事求是地进行处理，不损害业主的利 益同时又能使承包人的利益不受到侵害。
[image: ]如果发生、发现上述廉政问题，对于存在问题的人员坚决给予清退，情节特别 严重的交由司法机关进行处理。同时，发包人有权对监理人视情节严重给予处罚， 直至合同解除。
[image: ]承诺单位(盖章) :河南成伟工程咨询有限公司 法定代表人：
或其授权代理人(签字或盖章): 项目总监理工程师(签字):
日 期 ：   年    月     日
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附件2:

项目监理部人员名册

	序号
	本项目任职
	姓名
	证书名称
	证号
	备注

	1
	项目总监
	应成伟
	注册监理工程师证书
	00553102
	

	2
	总监代表
	刘军
	监理工程师证书
	19105894
	

	3
	专业监理工程师
	卜路号
	监理工程师证书
	21103656
	

	4
	监理员
	洪德全
	监理员证书
	46001551
	

	5
	见证员
	应旭虹
	见证员
	H41170050000214
	

	6
	
	
	
	
	



注：依据项目实际情况进行填写。
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