(GF—2017—0201)

档案号 ：

# 建设工程施工合同

商城县轻工业园区综合管网项目土方平衡工程

制 定

住 房 和 城 乡 建 设 部 国 家 工 商 行 政 管 理 总 局

目 录

第一部分 合同协议书	 3

一、工程概况 	3

二、合同工期 	3

三、质量标准 	3

四、签约合同价与合同价格形式 	 3

五、项目经理 	4

六、合同文件构成 	4

七、承诺 	5

八、词语含义 	5

九、签订时间	5

十、签订地点 	5

十一、补充协议 	5

十二、合同生效 	5

十三、合同份数 	5

第二部分 通用合同条款(另附)	 7

第三部分 专用合同条款 	7

1. 一般约定 	 7

2. 发包人 	 9

3. 承包人 	10

4. 监理人 	12

5. 工程质量 	13

6. 安全文明施工与环境保护 	13

7. 工期和进度 	 14

8.材料与设备 	15

9. 试验与检验 	 16

10.变 更 	16

11. 价格调整	16

12. 合同价格、计量与支付 	17

13.验收和工程试车 	20

14. 竣工结算 	21

15. 缺陷责任期与保修 	22

16. 违约	23

17.不可抗力	23

18. 保险 	 24

20. 争议解决 	24

21. 补充条款 	25

附件 	27

# 第一部分 合同协议书

发包人(全称): 商城县亿隆产业发展有限责任公司

承包人(全称) : 商 城 县 华 隆 建 设 有 限 公 司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》 及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方 就本建设工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

# 一、工程概况

1.工程名称：商城县轻工业园区综合管网项目土方平衡工程

2.工程地点：商 城 县 境 内	 3.工程立项批准文号：商城县人民政府2024-2-056号文。 4.资金来源：  财政资金 。

5.工程内容：  施工图纸及工程量清单所有内容 。

6.工程承包范围：施工图纸及工程量清单包含所有内容。

# 二、合同工期

计划开工日期：2024 年  4 月 3 日。 计划竣工日期：2024   年 6   月  2 日 。

工期总日历天数：  60 天。工期总日历天数与根据前述计划开竣 工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

# 三、质量标准

工程质量符合国家《工程施工与质量验收规范》合格 标准。

# 四、签约合同价与合同价格形式

1.签约合同价为：

人民币(大写)壹仟零捌拾叁万柒仟肆佰贰拾玖元贰角壹分 (小写) 10837429.21元；

(1)安全文明施工费：(    /  元);

(2)材料和工程设备暂估价金额：

人民币(大写)  / (   / 元); (3)专业工程暂估价金额：

人 民 币 ( 大 写 ) ⊥ ( / 元 ) ; (4)暂列金额：

人民币(大写)    /( /   元)。 2.合同价格形式：  可调价格  _o

# 五、项目经理

承包人项目经理：  孔德刚 (注册编号：豫241141565762 )。

# 六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

(1)中标通知书(如果有);

(2)投标函及其附录(如果有);

(3)专用合同条款及其附件；

(4)通用合同条款；

(5)技术标准和要求；

(6)图纸；

(7)已标价工程量清单或预算书；

(8)其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合 同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的

补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用

合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

# 七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设 资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确 保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保

修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承 诺不再就同 一 工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

# 八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义 相 同 。

# 九、签订时间

本合同于2024 年 4  月 2 日签订。

# 十、签订地点

本合同在商城县亿隆产业发展有限责任公司签 订 。

# 十 一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合 同的组成部分。

# 十二、合 同 生 效

本合同自 发承包双方签字盖章后  生效。

# 十三、合同份数

本合同一式 柒 份，均具有同等法律效力，发包人、承包人、

监理人、合同备案单位各执  壹

发包人：   (公章)

法定代表人或其委托代理人： ( 签 字 )

统一社会信用代码证： 91411524MA9FXP5C52

份，其余交由发包人妥善处置。

承包人：(公章)

法定代表人或其委托代理人：

(签字) 吉 大 年 少 统一社会

91411524177204180N

地址：河南省信阳市商城县上石桥   地址：河南省信阳市商城县城

镇产业集聚区办公室               关镇金刚台大道东段88号

邮政编码：465350                 邮政编码：465350

法定代表人：李健                法定代表人：胡焕成

委托代理人：                    委托代理人：

电话：0376-7518668             电话：0376-7939988

传真：0376-7518668             传真：0376-7939988

电子信箱：                      电子信箱：

开户银行：中国农业发展银行商城   开户银行：商城县建行

县支行

账号：20341152400100000257841     账号：41001557410059666668

## 第二部分通用合同条款(另附)

## 第三部分 专用合同条款

# 1 . 一 般约定

1.1 词语定义

1.1.1合同

1.1.1.10其他合同文件包括：  合同履行过程中，发承包双方书 面确认对合同内容有实质性影响的书面协议，会议纪要、现场签证 或设计变更等 。

1.1.2合同当事人及其他相关方

1.1.2.4监理人： 详见监理合同 _o

1 . 1 . 2 . 5 设 计 人 ：详 见 设 计 合  同

o

_

1.1.3工程和设备

1.1.3.7作为施工现场组成部分的其他场所包括：     /     o

1.1.3.9永久占地包括：依据设计图纸确定 。

1.1.3.10临时占地包括：合同履行过程中需要时由双方共同确 定 。

1.3法律

适用于合同的其他规范性文件：  执 行 通 用 条 款  o

1.4标准和规范

1 . 4 . 1 适 用 于 工 程 的 标 准 规 范 包 括 ：  执 行 通 用 条 款

o

1.4.2发包人提供国外标准、规范的名称： _       不 采 用     ; 发包人提供国外标准、规范的份数：        /          ;

发包人提供国外标准、规范的名称：        /          _o

1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：      /_o

1.5合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为：  执行通用条款 。

1.6图纸和承包人文件

1.6.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限：     开 工 前 1 4 天     _; 发包人向承包人提供图纸的数量： 叁  套    ;

发包人向承包人提供图纸的内容：全 套 施 工 图 纸

o

1.6.4承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括：  投标文件所含全部内容  ;

承包人提供的文件的期限为：      开 工 前 7 天   ;

承包人提供的文件的数量为：        壹 份          ;

承包人提供的文件的形式为：  书 面 形 式 ， 当 面 递 交   ;  发包人审批承包人文件的期限：    自 接 受 之 日 1 5 天 内  -0 1.6.5现场图纸准备：  执行通用条款。

1.7联络

1.7.1发包人和承包人应当在     7     天内将与合同有关的通知、 批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定 和决定等书面函件送达对方当事人。

1.7.2发包人接收文件的地点：发 包 人 项 目 部; 承包人接收文件的地点：   承 包 人 项 目 部 _; 承包人指定的接收人为：  本工程项目经理

o

监理人接收文件的地点：  项 目 部 监 理 人 办 公 室_; 监理人指定的接收人为：  总 监 理 工 程 师

o

1.10交通运输

1.10.1 出入现场的权利：  执行通用条款 。

1.10.3场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定：项目施工现场大门为界。

关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路 和交通设施的约定：   执行通用条款 。

1.10.4超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和 其他有关费用由   承 包 人承担。

1.11 知识产权

1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自 行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其 他类似性质的文件的著作权的归属：  执行通用条款 。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：   执行通用条款o

心

1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属： 执行通用条款 。

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：执行通用条款。

1.11.4承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘 密的使用费的承担方式：  执 行 通 用 条 款

o

1.13工程量清单错误的修正

出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：是   o

允许调整合同价格的工程量偏差范围：   按市、县最新计价规

范和县财政绩效评审部门相关规定执行

o

# 2 . 发包人

2.2发包人代表

发包人代表：

姓    名 ：     李 健      ;

身份证号：          /       ; 职   务 ：       /        ; 联系电话：       13839723388      ; 电子信箱：      /          ;

通信地址：  河南省商城县亿隆产业发展有限责任公司   o

发包人对发包人代表的授权范围如下：    ①协调处理施工现场

各方关系；②对现场参建单位人员行为进行监督；③对工程变更、  隐蔽验收及相关洽商等资料审核签证

o

2.4施工现场、施工条件和基础资料的提供

2.4.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求：   开 工 前 7 天 o

2.4.2  提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：通用条款包

括的内容；

2.5资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求：   执 行 通 用 条 款    发包人是否提供支付担保：      /        -0

发包人提供支付担保的形式：   /

o

_

# 3 . 承包人

3.1承包人的一般义务

(9)承包人提交的竣工资料的内容：竣工图、图纸会审、设计 变更、隐蔽验收及现场签证、竣工结算及备案、竣工验收资料等。

承包人需要提交的竣工资料套数：竣工图壹套、竣工资料叁套。 承包人提交的竣工资料的费用承担：  承 包 人 承 担    o

承包人提交的竣工资料移交时间：竣工验收合格后7天内。

承包人提交的竣工资料形式要求：  书面形式及电子档(如果有)。

(10)承包人应履行的其他义务：执行通用条款3.1承包人的 一般义务。

3.2项目经理

3.2.1 项目经理：

姓   名 ：孔 德  刚     _;

身份证号：413027196601153237         ; 建造师执业资格等级：  二 级  _;

建造师注册证书号：  豫241141565762   建造师执业印章号：     /       ;

安全生产考核合格证书号：豫建安B(2023)1251500 联系电话：

;

电子信箱：

;

_

通信地址：      /              ;

承包人对项目经理的授权范围如下：按照公司管理模式，在 公司成立的项目管理部总负责人的领导下行使职权

o

关于项目经理每月在施工现场的时间要求：    不少于20天

承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证 明的违约责任：  执 行 通 用 条 款 。

项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：  执行通 用条款 。

3.2.3承包人擅自更换项目经理的违约责任：  执行通用条款 。

3.2.4承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：  发包 人有权终止合同

o

3.3承包人人员

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告 的期限：开 工 前 7 天

o

3.3.3承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责 任 ：每 次 处 以 2 0 0 元 罚 款

o

3.3.4承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：执 行通用条款。

3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：   每次处

以200元罚款 。

承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：每 次 处以200元罚款。

3.5分包

3.5.1 分包的一般约定

禁止分包的工程包括：   全 部 工 程  主体结构、关键性工作的范围：      o/ o

_

3.5.2分包的确定：    /    _o

3 . 5 . 4 分 包 合 同 价 款 ：            /

o

3.6工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间： 执行通用条款。

3.7履约担保

承包人是否提供履约担保：    否   _o

承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：    /      -0

# 4 . 监理人

4.1监理人的一般规定

关于监理人的监理内容：   详 见 监 理 合 同 o

关于监理人的监理权限：   执 行 通 用 条 款   o

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承

_

担的约定：   执 行 通 用 条 款  o

4.2监理人员

详见监理合同。

4.4商定或确定

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权 监理人对以下事项进行确定：执行通用条款

o

# 5 . 工程质量

5.1 质量要求

5.1.1 特殊质量标准和要求：

5.3隐蔽工程检查

5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定： 共 同检查前72小时，书面通知

o

监理人不能按时进行检查时，应提前24小时提交书面延期要 求。

关于延期最长不得超过：     48     小时。

# 6 . 安全文明施工与环境保护

6.1安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：  承包方应 严格按照安全文明施工的法规、规范、规定要求组织施工，同时承包方 应严禁工人酒后施工，严禁高血压、恐高症患者高空作业；凡违反规定 施工造成的质量、安全事故由承包方负责。

6. 1.4关于治安保卫的特别约定：   执 行 通 用 条 款   o

关于编制施工场地治安管理计划的约定：  开工前提供施工

场地治安管理方案或计划  -0

6.1.5文明施工：  执 行 通 用 条 款  _o

6.1.6关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：   与工

程进度款同比例支付。

# 7 . 工期和进度

7.1 施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容： _ 执行通用条款

o

7.1.2施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：  执 行 通 用 条 款_o

发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修 改意见的期限：执 行 通 用 条 款

o

7.2施工进度计划

7.2.2施工进度计划的修订

发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修 改意见的期限：  收 到 后 1 0 天 内

o

7.3开工

7.3.1开工准备

关于承包人提交工程开工报审表的期限：  合同签订后，工程 开工前。

关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：执行通用条款。 关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：执行通用条款。

7.3.2开工通知

因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起  180 天   内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。

7.4测量放线

7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水 准点及其书面资料的期限：  合同签订后，工程开工前

o

7.5工期延误

7.5.1 因发包人原因导致工期延误

(7)因发包人原因导致工期延误的其他情形：执行通用条款。

7.5.2因承包人原因导致工期延误

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：

每 天 2 0 0 元 ， 累 计 计 算

o

因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：  签约

合 同 价 的 1 %_o

7.6不利物质条件

不利物质条件的其他情形和有关约定： 执 行 通 用 条 款    o

7.7异常恶劣的气候条件

发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：

(1)        冬  雨  季  雨  雪  天  数  超  过   以  往  正  常  天  数  1  0  %

;

(2)   高 温 天 数 超 过 以 往 正 常 天 数 1 0 %

7.9提前竣工的奖励

7.9.2提前竣工的奖励：  每天200元，累计计算o

# 8.材料与设备

8.4材料与工程设备的保管与使用

8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：执行通用条款。

8.6样品

8.6.1样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、

规格、数量要求：  按管理部门现行要求及发包人需求确定_o

8.8施工设备和临时设施

8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施

_

关于修建临时设施费用承担的约定：  执 行 通 用 条 款  o

# 9.试验与检验

9.1试验设备与试验人员：   执行通用条款           o  9.4现场工艺试验：          执 行 通 用 条 款           。

# 10.变更

10.1变更的范围：执 行 通 用 条 款  _o

10.4变更估价

10.4.1 变 更 估 价 原 则 ： 执 行 通 用 条 款

0

10.5承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限：执行通用条款

o

发包人审批承包人合理化建议的期限：执 行 通 用 条 款

o

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经

济效益的奖励的方法和金额为：  发包人按受益金额，给予承包人30% 的奖励。

10.7暂估价

暂估价材料和工程设备的明细详见附件11:《暂估价一览表》。

10.8暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定：      /   _o

# 11.价格调整

11.1 市场价格波动引起的调整

o

市场价格波动是否调整合同价格的约定：  调 整  _

因市场价格波动调整合同价格，采用以下第 2 种方式对合同

价格进行调整：

第1种方式：采用价格指数进行价格调整。

关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来 源的约定：      /  _;

第2种方式：采用造价信息进行价格调整。

(2)关于基准价格的约定：以《商城县建设工程造价信息》(本 工程招标控制价当期造价信息)材料指导价为准。

①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低  于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价 格为基础超过5%时，或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算 书中载明材料单价为基础超过 5%时，其超过部分据实调整。

②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高  于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价 格为基础超过   5%时，材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算 书中载明材料单价为基础超过   5%时，其超过部分据实调整。

③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等  于基准单价的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准 单价为基础超过±     5     %时，其超过部分据实调整。

第3种方式：其他价格调整方式：        /           o

# 12 .合同价格、计量与支付

12.1 合同价格形式

1、单价合同。

综合单价包含的风险范围： ①投标基期与施工时段材料价格变 动的±5%;②施工不当带来的人、机窝工和材料浪费；③管理不善导致 的管理经费超支；④经营不善使得经济效益下滑等。

风险费用的计算方法：        /       _o

风险范围以外合同价格的调整方法：  参照《建设工程工程量 清单计价规范》(GB50500-2013),第9“合同价款调整”及第11 “竣工结算与支付”

o

2、总价合同。

总价包含的风险范围：        /       _o 风险费用的计算方法：        /       _o

风险范围以外合同价格的调整方法：      /        _o

3、其他价格方式：          /

o

12.2预付款

12.2.1预付款的支付

预付款支付比例或金额： /

o

预付款扣回的方式： _/                                                                                                                                                               o                         o

预付款支付期限：   /

12.2.2预付款担保

_

承包人提交预付款担保的期限：       /      o

_

预付款担保的形式为：     /                 o

12.3计量

12.3.1 计量原则

工程量计算规则：  按照《建设工程工程量清单计价规范》  	(GB50500-2013)、《河南省市政工程预算定额》 (HA A1-31-2016)   及其综合解释中规定的计算规则 -0

12.3.2计量周期

关于计量周期的约定：竣工结算时汇总计算o

12.3.3单价合同的计量

关于单价合同计量的约定：  工程量以承包人完成合同工程应

予计量的工程量确定。具体要求详见《建设工程工程量清单计价规

范》(GB50500-2013),第8.2条“单价合同的计量”。

12.3.4总价合同的计量

_

关于总价合同计量的约定：                             o

12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4 项〔总价合同的计量〕约定进行计量：        /             0

12.3.6其他价格形式合同的计量

其他价格形式的计量方式和程序：         /             o

12.4工程进度款支付

12.4.1 付款周期

关于付款周期的约定：机械人员进场后发包方向承包方拨付合 同价款的30%;完成工程量80%后，发包方向承包方付至合同价款的 80%;工程竣工、完成备案付至工程款的97%;余款作为工程质量保修 金。

12.4.2进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定：  执行通用条款 。

12.4.3进度付款申请单的提交

(1)单价合同进度付款申请单提交的约定：   时段执行第

12.4.1条约定，方式参照通用条款 。

(2)总价合同进度付款申请单提交的约定：        /           o

(3)其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：   /   o

12.4.4进度款审核和支付

(1)监理人审查并报送发包人的期限：        /          o

发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：执行通用条款，

但发包人逾期未完成审批且未提出异议的，不视为已签发进度款支 付证书。

(2)发包人支付进度款的期限： 21天。

发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：   执行通用条款 。

12.4.6支付分解表的编制

2、总价合同支付分解表的编制与审批：          /          o

3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：     /    -0

12.5支付账户

发包人应将合同价款支付至合同协议书中约定的承包人账户。

# 13.验收和工程试车

13.1 分部分项工程验收

13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前     24     小时提交书 面延期要求。

关于延期最长不得超过：       48       小 时。

13.2竣工验收

13.2.2竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定：  执行通用条款 _o

发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违 约金的计算方法：  执 行 通 用 条 款o

13.2.5移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限： 执 行 通 用 条 款_o

发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算 方法为：          /        o

承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：  同第7 . 5 . 2 条“因承包人原因导致工期延误”的处罚方式  -0

13.3工程试车

13.3.1 试车程序

工 程 试 车 内 容 ：           /

o

(1)单机无负荷试车费用由         /         承 担 ；

(2)无负荷联动试车费用由       /       承担。

13.3.3投料试车

关于投料试车相关事项的约定：            /

o

13.6竣工退场

13.6.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限：   颁发工程竣工证书后3天内o

# 14 .竣工结算

14.1 竣工付款申请

承包人提交竣工付款申请单的期限：工程竣工验收合格后28 天 内

o

竣 工 付 款 申 请 单 应 包 括 的 内 容 ：  执  行  通  用  条 款

o

14.2竣工结算审核

发包人审批竣工付款申请单的期限： 9 0 天  -0

发包人完成竣工付款的期限：   2 0 天0

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：执行通用条款。

14.4最终结清

14.4.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数：  叁    份_o

承包人提交最终结算申请单的期限：   缺陷责任期满后7日内 。

14.4.2 最终结清证书和支付

(1)发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书

的 期 限 ：执 行 通 用 条 款o

_

(2)发包人完成支付的期限：  执行通用条款  o

# 15.缺陷责任期与保修

15.2缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限：  详见附件3— 《工程质量保修书》

第 三 条 “ 缺 陷 责 任 期 ”

o

15.3质量保证金

_

关于是否扣留质量保证金的约定：    /   o

15.3.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第     (2)    种方式：

(1)质量保证金保函，保证金额为： /      ;

(2)     3    %的工程款；

( 3 ) 其 他 方 式 ：

o

15.3.2质量保证金的扣留

质量保证金的扣留采取以下第     (2)  种方式：

(1)在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证 金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

(2)工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

(3)其他扣留方式：        /          关于质量保证金的补充约定：     /-0

15.3.3质量保证金的退还：/。

15.4保修

15.4.1  保修责任

o

工程保修期为：详见附件3— 《工程质量保修书》第二条“质 量保修期” _

15.4.3修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：2   天   内o

# 16. 违约

16.1 发包人违约

16.1.1发包人违约的情形

发包人违约的其他情形：        /        o

16.1.2发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：          /           o

16.1.3 因发包人违约解除合同

发包人违约，承包人无权单方解除合同。

16.2承包人违约

16.2.1承包人违约的情形

承 包 人 违 约 的 其 他 情 形 ：

o

16.2.2承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法：   承担相应费用和延

误的工期，及由此造成的相关法律责任

o

16.2.3因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定：    /     o

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、 承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方 式：按实际的费用支付给承包人。

# 17.不可抗力

17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其 他情形：       /      _o

17.4因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后28 天内完成款项的支付。

# 18.保险

18.1工程保险

关于工程保险的特别约定：          /

o

18.3其他保险

关于其他保险的约定：建设工程社会保险费依照豫建建〔2016〕	 62号文规定执行。由发、承包双方在编制工程结算时直接计取计价项目 的社会保障费，并由发包人直接支付给承包人。建筑施工企业须按有关 规定足额向社会保险经办机构缴纳职工养老保险费、失业保险费、医疗 保险费等费用。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：       /       o

18.7通知义务

关 于 变 更 保 险 合 同 时 的 通 知 义 务 的 约 定 ：执 行 通 用 条 款

o

# 20 . 争议解决

20.3争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：同 意。

20.3.1争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定：   由合同当事人各自选定一名争议 评审员；第三名成员由合同当事人共同确定，为首席争议评审员

o

_

选定争议评审员的期限：  争 议 发 生 后 1 4 天 内  o

争议评审小组成员的报酬承担方式：  发、承包双方平均分担。

_

其他事项的约定：         /       o

20.3.2争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定： 执行通用条款 o

20.4仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第(2)  种方式解

决：

( 1 ) 向       /       仲裁委员会申请仲裁； ( 2 ) 向有 管 辖 权 的  人民法院起诉。

# 21.补充条款

21.1 依据施工合同图纸设计内容，绩效评审工程量清单控制价 多算、少算、漏算、错算的工程量在结算时据实计算。

21.2 价格指数(人工费、机械费、管理费)的调整：按施工时 段河南省定额站发布的价格指数平均值进行调整。

21.3 施工图纸设计变更、根据施工现场实际情况而增加工程造 价以及为完成合同工程所需要追加的额外工作等，必须报县政府批 准后方能作为财政评审的竣工结算依据。

21.4 材料价格调整：执行施工期间商城县造价信息发布价格。

附件3:

工程质量保修书

发包人(全称): 商城县亿隆产业发展有限责任公司  承包人(全称):   商城县华隆建设有限公司

发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质 量管理条例》,经协商一致就  商城县轻工业园区综合管网项目土方 平衡工程签订工程质量保修书。

一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工 程质量保修责任。

质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、 有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电 气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项 目。具体保修的内容，双方约定如下：  施工图纸及工程量清单及实际 施工包含所有内容。

二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期 如下：

1.地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的工程合理使 用年限；

2.屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗 为_  伍 年；

3 . 装修工程为    贰年；

4. 电气管线、给排水管道、设备安装工程为    贰年； 5.供热与供冷系统为贰    个采暖期、供冷期；

6.住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为   贰  年；

7.其他项目保修期限约定如下：  工 程 为 壹 年

o

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为   24    个月，缺陷责任期自工程实际竣工日

期起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自

单位工程验收合格之日起算。

四、质量保修责任

1.属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之 日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可 以委托他人修理。

2.发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立 即到达事故现场抢修。

3.对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管 理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采 取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出 保修方案，承包人实施保修。

4.质量保修完成后，由发包人组织验收。

五、保修费用

本工程保修金为总款的3%,保修费用由造成质量缺陷的责任方 承 担 。

六、双方约定的其他工程质量保修事项：   质量保修金的返还方 式，工程竣工验收合格满两年无质量问题一次性付清。

工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署， 作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人： (公章)

法定代表人或其委托代理人：

(签字)

年  月  日

承包人：(公章)

法定代表人或其委托代理人：

(签字)

2 0 2 4年 4 月 乙 日

附件1:

承包人主要施工管理人员表

| 名 称 | 姓名 | 职务 | 职称 | 主要资历、经验 及承担过的项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、总部人员 |  |  |  |  |
| 项目主管 | 胡焕成 | 经理 | 工程师 |  |
| 其他人员 |  |  |  |  |
| 二、现场人员 |  |  |  |  |
| 项目经理 | 孔德刚 |  | 工程师 |  |
| 项目副经理 |  |  |  |  |
| 技术负责人 | 蔡前富 |  | 工程师 |  |
| 造价管理 | 李先栋 |  | 助工 |  |
| 质量管理 | 李晓锋 |  | 助工 |  |
| 材料管理 | 董雪 |  | 助工 |  |
| 计划管理 | 蔡前保 |  | 助工 |  |
| 安全管理 | 王志平 |  | 助工 |  |
| 其他人员 |  |  |  |  |